|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Додаток 2 до Програми | |

**ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ  
з виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | | | | | | | | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | У тому числі за роками | | | | | | |
| усього | за роками | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Пріоритетний напрям I. Відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг в основних сферах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Освіта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Капітальний ремонт освітніх об'єктів, зокрема відбудова з покращенням в регіонах що постраждали від збройного конфлікту | кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1) капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 1 "Червона шапочка" Торецької міської ради Донецької області за адресою: м. Торецьк, вул. Терешкової, 6 | Мінрегіон | державний бюджет | 9,56 |  | 9,56 |  |  |  |  |  |
| - " - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 2) капітальний ремонт (термомодернізація) трьох дошкільних навчальних закладів (N 3, 4, 5) у м. Кремінній | - " - | - " - | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| - " - | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3) реконструкція дошкільних навчальних закладів "Журавушка", "Івушка-2", "Рябінушка" у м. Кремінній та с. Кудряшівка | Мінрегіон | державний бюджет | 36,78 |  | 33,28 | 3,5 |  |  |  |  |
| виконком Кремінської міськради (за згодою), виконком Кудряшівської сільської ради (за згодою) | місцевий бюджет | 1,06 |  | 0,06 | 1 |  |  |  |  |
| - " - | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 4) капітальний ремонт, зокрема заходи з енергозбереження в загальноосвітніх навчальних закладах у м. Кремінній та с. Варварівка (Кремінська загальноосвітня школа I - III ступеня, вул. І. Франка, 1; Варварівська загальноосвітня школа I - III ступеня, вул. Комсомольська, 8) | Мінрегіон | державний бюджет | 6,2 |  | 6,2 |  |  |  |  |  |
| Кремінська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
| - " - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 5) відновлення, термомодернізація та обладнання меблями дошкільних навчальних закладів ("Веселка", "Журавка", "Малятко") у м. Сватовому Луганській області | Мінрегіон | державний бюджет | 22,12 |  | 22,12 |  |  |  |  |  |
| виконком Сватівської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6) капітальний ремонт з утеплення фасаду дошкільного навчального закладу N 6 "Калинка" у м. Новомосковську Дніпропетровської області | Мінрегіон | державний бюджет | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| виконком Новомосковської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 8 |  | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 7) відновлення закладів освіти мікрорайону "Східний" у м. Маріуполі Донецької області для забезпечення безпечного навчального процесу (загальноосвітні школи N 5, 57, 68, Виноградненська школа; дошкільні навчальні заклади N 42, 47, 160, 165) | виконком Маріупольської міськради (за згодою) | інші джерела | 7,607 |  | 3,71 | 2,348 | 1,549 |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Мар'їнської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 1, Донецька область | Мінрегіон | державний бюджет | 27 |  | 18 | 9 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 9) капітальний ремонт дошкільного навчального закладу "Червона шапочка" в м. Кураховому Донецької області | Мінрегіон | державний бюджет | 11,5 |  | 11,5 |  |  |  |  |  |
| виконком Курахівської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10) капітальний ремонт гімназії "Престиж" у м. Кураховому Донецької області | Мінрегіон | державний бюджет | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |
| - " - | 18\* |  | 18 |  |  |  |  |  | 11) облаштування дитячих майданчиків дошкільного навчального закладу м. Сватового Луганської області сучасним, безпечним ігровим та спортивним обладнанням та огорожею згідно із санітарними вимогами та методичними рекомендаціями | Мінрегіон | державний бюджет | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| виконком Сватівської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 12) проведення робіт з капітального ремонту у Сватівському соціальному центрі розвитку дитини по вул. Макара Жилкіна, 21, м. Сватове Луганської області | Мінрегіон | державний бюджет | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| виконком Сватівської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 13) реконструкція огороджувальних конструкцій закладів освіти у м. Попасній Луганської області | Мінрегіон | державний бюджет | 8,4 |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 13\* |  | 13 |  |  |  |  |  | 14) капітальний ремонт та реконструкція закладів освіти Попаснянського району Луганської області | Мінрегіон | державний бюджет | 42,8 |  | 42,8 |  |  |  |  |  |
| - " - | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 15) реконструкція гаражних боксів для шкільних автобусів навчальних закладів Попаснянського району Луганської області | - " - | - " - | 3,4 |  | 2 | 1,4 |  |  |  |  |
| - " - | 2\* |  | 2 |  |  |  |  |  | 16) реконструкція та капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів (ясла-садок) Попаснянського району Луганської області | - " - | - " - | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 17) реконструкція (термомодернізація) будівлі Нижньодуванської загальноосвітньої школи I - III ступеня Сватівської районної ради Луганської області, 92612, Луганська область, Сватівський район, смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова, буд. 64 (санація) | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 5,7 |  | 5,7 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 18) реконструкція (термомодернізація) будівлі Бондарівської гімназії Марківської райдержадміністрації Луганської області, 92443, Луганська область, Марківський район, с. Бондарівка, вул. Дружби, буд. 53 (санація) | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 7,9 |  | 7,9 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 19) реконструкція (термомодернізація) будівлі середньої загальноосвітньої школи I - III ступеня N 10 м. Сєвєродонецька Луганської області, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби народів, буд. 47 (санація) | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 5,5 |  | 5,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 20) реконструкція (термомодернізація) будівлі середньої загальноосвітньої школи I - III ступеня N 13 м. Сєвєродонецька Луганської області, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 19 (санація) | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 7,7 |  | 7,7 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 21) реконструкція (термомодернізація) будівлі середньої загальноосвітньої школи I - III ступеня N 5 м. Сєвєродонецька Луганської області, 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, буд. 18 (санація) | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 8,6 |  | 8,6 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 22) реконструкція (термомодернізація) будівлі Лисичанської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 14 Лисичанської міської ради Луганської області, 93100, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Гарибальді, буд. 13 (санація) | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 12,1 |  | 12,1 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 23) капітальний ремонт будівель та зовнішніх мереж комунального закладу "Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 3,1 |  | 1,1 | 2 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 23 |  | 5 | 18 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 24) реконструкція стадіону комунального закладу "Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 7,1 |  | 6,5 | 0,6 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 15,6 |  | 5,8 | 9,8 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 25) капітальний ремонт будівель комунального закладу "Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат I - III ступеня", розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 1 | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 5,3 |  | 1,8 | 3,5 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 38,2 |  | 7 | 31,2 |  |  |  |  |
| - " - | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 26) створення єдиного освітнього простору Чмирівської об'єднаної територіальної громади як шлях до забезпечення якісних та доступних освітніх послуг у громаді | Чмирівська об'єднана територіальна громада | місцевий бюджет | 2,6 |  | 1,4 | 1,2 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 22,3 |  | 9,4 | 12,9 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 27) заміна вікон (віконних блоків) у навчальному корпусі, виробничих майстернях та гуртожитку ліцею, розташованих за адресою: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, квартал Ватутіна, 9 | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 28) капітальний ремонт Красноріченської загальноосвітної школи I - III ступеня Кремінської районної ради, розташованої за адресою: Луганська область, Кремінський район, смт Красноріченське, квартал Верстатобудівників, 5 | Кремінська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 29) капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу "Новокраснянська загальноосвітня школа I - III ступенів - дошкільний навчальний заклад Кремінської районної ради", розташованого за адресою: Луганська область, Кремінський район, с. Новокраснянка, вул. Центральна, 81а | Кремінська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| загальна площа, кв. метрів | 3512,2 |  | 3512,2 |  |  |  |  |  | 30) капітальний ремонт центру дитячої та юнацької творчості відділу освіти Добропільської міської ради мікрорайону Молодіжного, 22а, у м. Добропіллі | виконком Добропільської міської ради | місцевий бюджет | 0,288 |  | 0,288 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 2,592 |  | 2,592 |  |  |  |  |  |
| загальна площа, кв. метрів | 8711,8 |  | 8711,8 |  |  |  |  |  | 31) капітальний ремонт будівлі з використанням заходів термомодернізації Дружківської гімназії "Інтелект" Дружківської міської ради по вул. Космонавтів, 16, у м. Дружківці Донецької області | виконком Дружківської міської ради | місцевий бюджет | 1,116 |  | 1,116 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 10,04 |  | 10,04 |  |  |  |  |  |
| - " - | 960 |  | 960 |  |  |  |  |  | 32) капітальний ремонт дитячого садка Бердянської сільської ради Мангушського району по вул. Молодіжній, 21а, в с. Бердянське Донецької області | Мангушська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,053 |  | 0,053 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 0,47 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1662 |  | 1662 |  |  |  |  |  | 33) реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку N 3 "Гайок" по вул. Бульварній, 17а, в м. Слов'янську Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 7,495 |  | 7,495 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 22,485 |  | 22,485 |  |  |  |  |  |
| - " - | 2736,5 |  | 2736,5 |  |  |  |  |  | 34) капітальний ремонт загальноосвітньої школи I - III ступеня по вул. Степовій, 1а, в с. Малинівка Слов'янського району Донецької області | виконком Миколаївської міської ради | місцевий бюджет | 0,151 |  | 0,151 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 1,354 |  | 1,351 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1925 |  | 1925 |  |  |  |  |  | 35) капітальний ремонт дошкільного закладу N 59 "Червона квіточка" по вул. 60 років Жовтня, 3а, в м. Соледарі Донецької області | виконком Соледарської міської ради | місцевий бюджет | 0,212 |  | 0,212 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 1,902 |  | 1,902 |  |  |  |  |  |
| - " - | 2852,35 |  | 2852,35 |  |  |  |  |  | 36) капітальний ремонт навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I - III ступеня N 7 - дошкільний навчальний заклад" Добропільської міської ради по вул. Саратовській, 29, в м. Добропіллі Донецької області | виконком Добропільської міської ради | місцевий бюджет | 0,819 |  | 0,819 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 7,376 |  | 7,376 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1265 |  | 1265 |  |  |  |  |  | 37) реконструкція будівлі дитячого садка "Сніжинка" по вул. Мічуріна, 34, у м. Новогродівці Донецької області - реконструкція під центр розвитку дитини | виконком Новогродівської міської ради | місцевий бюджет | 0,889 |  | 0,889 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 7,714 |  | 7,714 |  |  |  |  |  |
| - " - | 3630,4 |  | 3630,4 |  |  |  |  |  | 38) реконструкція будівлі дошкільного закладу N 17 "Орлятко" по вул. Преображенській, 26а, в м. Соледарі | виконком Соледарської міської ради | місцевий бюджет | 0,259 |  | 0,259 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 2,328 |  | 2,328 |  |  |  |  |  |
| - " - | 4029,7 |  | 4029,7 |  |  |  |  |  | 39) капітальний ремонт, облаштування кабінетів загальноосвітньої школи I - III ступеня N 17 Добропільської міської ради по вул. Комсомольській, 5, в смт Новодонецьке, м. Добропілля, Донецької області | виконком Добропільської міської ради | місцевий бюджет | 2,62 |  | 2,62 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 23,578 |  | 23,578 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 40) будівля загальноосвітньої школи I - III ступеня N 1, м. Волноваха -капітальний ремонт (термомодернізація) | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 4,48 |  | 1,34 | 3,14 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 41) термомодернізація та термосанація будівлі Волноваської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 3 за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Урицького, 8 | - " - | - " - | 6,77 |  | 2,03 | 4,74 |  |  |  |  |
| - " - | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 42) капітальний ремонт (термомодернізація) шляхом встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій у будівлях Валер'янівської, Краснівської, Бугаської, Гранітненської, Старогнатівської, Донської, Новотроїцької, Рівнопільської, Волноваської N 7, Миколаївської загальноосвітніх шкіл Волноваського району | - " - | - " - | 17,69 |  | 5,31 | 12,38 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 43) реконструкція будівлі Артемівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I - III ступеня N 11 ім. Артема - багатопрофільний ліцей" Артемівської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22 | - " - | - " - | 35,8 |  | 35,8 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 44) реконструкція будівлі Артемівської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 12 Артемівської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: м. Бахмут, вул. Леваневського, 111 | - " - | - " - | 24,98 |  | 24,98 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 45) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Добропільської загальноосвітньої школи I - III ступеня за адресою: Донецька область, Добропільський район, с. Добропілля, вул. Шкільна, 30 | - " - | - " - | 10,59 |  | 3,18 | 7,41 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 46) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Світлівської загальноосвітньої школи I - III ступеня за адресою: Донецька область, Добропільський район, с-ще Світле, вул. Шкільна, 19а | - " - | - " - | 6,53 |  | 1,96 | 4,57 |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 47) Олександро-Калинівська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Крупської, 7, у с. Олександро-Калинове Костянтинівського району - капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 9,94 |  | 2,98 | 6,96 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 48) Степанівська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Шкільній, 1, у с. Артема Костянтинівського району Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація) (проектно-вишукувальні роботи) | - " - | - " - | 8,12 |  | 2,44 | 5,68 |  |  |  |  |
| - " - | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 49) капітальний ремонт (термомодернізація) будівель дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл у м. Краматорську (загальноосвітня школа N 4 по вул. Двірцевій, 48а, дошкільний навчальний заклад N 5 по вул. Хрустальній, 1, дошкільний навчальний заклад N 6 по вул. О. Вишні, 19а, дошкільний навчальний заклад N 8 по бульв. Краматорському, 22а, дошкільний навчальний заклад N 34 по вул. Катеринича, 34а, дошкільний навчальний заклад N 51 по вул. Горького (Конрада Гампера), 4, дошкільний навчальний заклад N 60 по вул. Шкадінова (Академічній), 86а, дошкільний навчальний заклад N 82 по вул. Дніпропетровській (Дніпровській), 6а, дошкільний навчальний заклад N 84 по вул. Двірцевій, 57, дошкільний навчальний заклад N 87 по вул. Бєлгородській, 59, дошкільний навчальний заклад N 97 по вул. Бикова, 7а, загальноосвітня школа I - III ступеня N 2 по вул. О. Вишні, 15, загальноосвітня школа I - III ступеня N 8 по вул. Двірцевій, 57а, загальноосвітня школа I - III ступеня N 9 по бульв. Краматорському, 17, загальноосвітня школа I - III ступеня N 10 по вул. Хабаровській, 40а, загальноосвітня школа I - III ступеня N 17 по вул. 12 Грудня, 80, загальноосвітня школа I - III ступеня N 25 по вул. Б. Хмельницького, 25, загальноосвітня школа I - III ступеня N 26 по вул. Ульянівській (Софієвській), 128, загальноосвітня школа I - III ступеня N 33 по вул. Білгородській, 95, загальноосвітня школа I - III ступеня N 18 по вул. О. Кошового, 18, загальноосвітня школа I - III ступеня N 23 по вул. Калініна (Михайла Горяйнова), 45а, дошкільний навчальний заклад N 71 по бульв. Краматорському, 18а, загальноосвітня школа N 5, дошкільний навчальний заклад N 53 по вул. В. Стуса, 61, дошкільний навчальний заклад N 64 по вул. Парковій, 32а, дошкільний навчальний заклад N 92 по вул. Кирилкіна, 28а, дошкільний навчальний заклад N 96 по вул. Бикова, 4а, загальноосвітня школа I - III ступеня N 3 по вул. Н. Курченко, 19, загальноосвітня школа I - III ступеня N 19 по вул. О. Кобилянської, 1, загальноосвітня школа I - III ступеня N 31 по вул. Катерини Білокур, 14, загальноосвітня школа I - III ступеня N 32 по вул. Волгодонській, 22) | - " - | - " - | 264,66 |  | 79,42 | 185,24 |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 50) капітальний ремонт із здійсненням заходів щодо термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи N 3 у м. Лимані | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 13,26 |  | 3,98 | 9,28 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 51) реконструкція із здійсненням заходів щодо термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи N 2 у м. Лимані (коригування) | - " - | - " - | 38,85 |  | 11,66 | 27,19 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 52) капітальний ремонт із здійсненням заходів щодо термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи I - III ступеня N 4 у м. Лимані | - " - | - " - | 23,59 |  | 7,08 | 16,51 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 53) капітальний ремонт будівлі Мангушської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 2 за адресою: вул. Мурзи, 8, смт Мангуш Донецької області | - " - | - " - | 15,21 |  | 4,56 | 10,65 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 54) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі "Павлівська загальноосвітня школа I - III ступеня Мар'їнської районної ради Донецької області" за адресою: Донецька область, Мар'їнський район, с. Павлівка, вул. Леніна, 73 | - " - | - " - | 7,13 |  | 2,14 | 4,99 |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 55) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Галицинівської загальноосвітньої школи I - III ступеня Мар'їнської районної ради Донецької області за адресою: Донецька область, Мар'їнський район, с. Галицинівка, вул. Середи, 1а | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 4,61 |  | 1,38 | 3,23 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 56) капітальний ремонт, утеплення фасаду загальноосвітньої школи N 17 Мирноградської (Димитровської) міської ради, вул. Карбишева, 2, м. Мирноград Донецької області | - " - | - " - | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 57) капітальний ремонт, утеплення фасаду загальноосвітньої школи N 10 Мирноградської (Димитровської) міської ради, мікрорайон Молодіжний, 27а, м. Мирноград Донецької області | - " - | - " - | 2,27 |  | 2,27 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 58) капітальний ремонт, утеплення фасаду загальноосвітньої школи N 6 Мирноградської (Димитровської) міської ради, мікрорайон Західний, 79а, м. Мирноград Донецької області | - " - | - " - | 3,34 |  | 3,34 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 59) капітальний ремонт, заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі загальноосвітньої школи I - III ступеня N 8 Мирноградської (Димитровської) міської ради, пров. Різдва Христового, 3, м. Мирноград Донецької області (коригування) | - " - | - " - | 11,62 |  | 11,62 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 60) капітальний ремонт, заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі загальноосвітньої школи I - III ступеня N 5 Мирноградської (Димитровської) міської ради, мікрорайон Молодіжний, 56, м. Мирноград Донецької області (коригування) | - " - | - " - | 11,06 |  | 11,06 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 61) Володарська гімназія "Софія" із загальноосвітньою школою I ступеня N 2 по вул. Советській, 23, у смт Володарське - капітальний ремонт (термомодернізація) | - " - | - " - | 26,78 |  | 8,04 | 18,74 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 62) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу "Володарська районна музична школа імені Д. К. Патричі" | - " - | - " - | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 63) капітальний ремонт загальноосвітньої школи I - III ступеня с. Петрівка Друга, Олександрівський район. Заміна вікон та дверей (молоткових), заміна опалювальної системи | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 2,32 |  | 2,32 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 64) реконструкція загальноосвітньої школи I-II ступеня N 6 під навчально-виховний комплекс N 3 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Таманова, 22а | - " - | - " - | 65,06 |  | 19,52 | 45,54 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 65) реконструкція загальноосвітньої школи I - III ступеня N 4 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Таманова, 16 | - " - | - " - | 53,05 |  | 15,92 | 37,13 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 66) реконструкція Родинської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 8 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85311, Донецька область, м. Родинське, вул. Перемоги, 6 | - " - | - " - | 66 |  | 19,8 | 46,2 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 67) реконструкція Родинської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 35 Покровської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: 85310, Донецька область, м. Родинське, вул. Шахтарська, 19 | - " - | - " - | 51,32 |  | 15,4 | 35,92 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 68) капітальний ремонт опорного закладу "Торецька загальноосвітня школа I - III ступеня N 6" м. Торецька Донецької області, утеплення фасадів та покрівлі будівлі, заміна вікон та дверей по вул. Маяковського, 15, у м. Торецьку | - " - | - " - | 20,18 |  | 6,05 | 14,13 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 69) капітальний ремонт дитячого садка N 39 "Кульбабка", розташованого за адресою: вул. Польова, 37, м. Бахмут Донецької області | - " - | - " - | 8,12 |  | 8,12 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 70) капітальний ремонт дитячого садка N 56 "Гусельки", розташованого за адресою: вул. Некрасова, 40, м. Бахмут Донецької області | - " - | - " - | 8,15 |  | 8,15 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 71) заходи з енергозбереження, капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку "Ясла-садок N 110 "Світлячок" за адресою: вул. Бахчиванджи, 13а, у Центральному районі м. Маріуполя | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 27,1 |  | 8,13 | 18,97 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 72) заходи з енергозбереження, капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку "Ясла-садок N 114 "Калинонька" за адресою: вул. Волгоградська, 6, у Лівобережному районі м. Маріуполя | - " - | - " - | 23,62 |  | 7,09 | 16,53 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 73) заходи з енергозбереження, капітальний ремонт комунального закладу "Маріупольський міський навчально-виховний комплекс "Гімназія-школа N 27 Маріупольської міської ради Донецької області" за адресою: вул. Троїцька, 56, у Центральному районі м. Маріуполя | - " - | - " - | 34,5 |  | 10,35 | 24,15 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 74) реконструкція південно-західного корпусу дошкільного навчального закладу N 4 "Іскринка" Мирноградської (Димитровської) міської ради за адресою: м. Мирноград (Димитров), мікрорайон Молодіжний, 50а | - " - | - " - | 4,31 |  | 4,31 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 75) реконструкція корпусу будівлі дошкільного навчального закладу N 9 "Ромашка", мікрорайон Західний, 56а, м. Мирноград (Димитров), Донецька область | - " - | - " - | 3,86 |  | 3,86 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 76) капітальний ремонт, термомодернізація будівлі дошкільного навчального закладу N 5 "Ластівка", с. Камишувате Першотравневого району Донецької області | - " - | - " - | 7,86 |  | 2,36 | 5,5 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 77) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Мар'їнського дошкільного навчального закладу N 56 "Золотий ключик" за адресою: Донецька область, м. Мар'їнка, вул. Заводська, 14 | - " - | - " - | 5,81 |  | 1,74 | 4,07 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 78) капітальний ремонт дошкільного навчального закладу N 49 "Кріпиш" за адресою: вул Ювілейна, 93, м. Бахмут Донецької області (коригування) | - " - | - " - | 13,96 |  | 13,96 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 79) капітальний ремонт шатрової покрівлі дошкільного навчального закладу N 54 "Світлячок" по вул. Визволителів Донбасу, 19, у м. Бахмуті Донецької області | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 80) капітальний ремонт приміщення комунальної дитячо-юнацької спортивної школи N 1, розташованої за адресою: вул. Незалежності, 75, у м. Бахмуті Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,52 |  | 0,52 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 81) придбання приладдя, матеріалів та обладнання для загальноосвітньої школи I - III ступеня N 3 м. Вугледара Донецької області | - " - | - " - | 0,97 |  | 0,97 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 82) капітальний ремонт приміщень, внутрішніх і зовнішніх мереж, облаштування території Вугледарського навчально-виховного комплексу "Мрія" (загальноосвітня школа I - III ступеня - дошкільний навчальний заклад) за адресою: Донецька область, м. Вугледар, вул. Миру, 2 (опорна школа) | - " - | - " - | 19,45 |  | 19,45 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 83) реконструкція навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I ступеня - гімназія" Мирноградської міської ради Донецької області за адресою: Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Восточний, 24 (коригування), та закупівля обладнання та меблів для навчально-виховного комплексу | - " - | - " - | 42,08 |  | 42,08 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 84) реконструкція будівлі початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу музичної школи, розташованої за адресою: мікрорайон Східний, 24а, м. Мирноград Донецької області | - " - | - " - | 3,74 |  | 3,74 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 85) капітальний ремонт Добропільського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа I - III ступеня N 4 з поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний навчальний заклад" за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 73, з термомодернізацією фасадів та даху будівлі та придбанням приладдя, матеріалів та обладнання | - " - | - " - | 36,85 |  | 36,85 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 86) капітальний ремонт будівлі та інженерних мереж дошкільного закладу "Берізка" Дружківської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Рибіна, 2 (коригування) | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 2,79 |  | 2,79 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 87) капітальний ремонт будівлі, реконструкція покрівлі, придбання приладдя, матеріалів та обладнання та благоустрій Дружківської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 17 Дружківської міської ради Донецької області, м. Дружківка (коригування) | - " - | - " - | 4,51 |  | 4,51 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 88) капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) та утеплення фасадів у будівлі Костянтинівської спеціалізованої загальноосвітньої школи I - III ступеня N 6 з поглибленим вивченням окремих предметів Костянтинівської міської ради за адресою: вул. 6 Вересня, 79, м. Костянтинівка Донецької області | - " - | - " - | 11,44 |  | 11,44 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 89) капітальний ремонт (заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі) будівлі Костянтинівського дошкільного навчального закладу N 31 "Мир" Костянтинівської міської ради Донецької області, м. Костянтинівка, вул. Європейська, 50 | - " - | - " - | 3,4 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 90) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу N 23 "Усмішка" Костянтинівської міської ради по вул. Партизанській, 15, у м. Костянтинівка Донецької області | - " - | - " - | 1,99 |  | 1,99 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 91) реконструкція та капітальний ремонт Костянтинівської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, з проведенням робіт з ремонту даху в будівлі, ремонту та заміни вікон та вхідних дверей, утеплення фасадів та покрівлі, капітального ремонту системи опалення, а також придбання приладдя, матеріалів та обладнання | - " - | - " - | 31,55 |  | 31,55 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 92) створення належних умов у Костянтинівській загальноосвітній школі I - III ступеня N 1 Костянтинівської міської ради за адресою: вул. Європейська, 58, шляхом проведення капітального ремонту та реконструкції комплексного спортивного майданчика з благоустроєм території, капітального ремонту та реконструкції басейну, реконструкції їдальні з прибудовою | - " - | - " - | 23,49 |  | 23,49 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 93) капітальний ремонт будівлі Краматорської української гімназії з благоустроєм території та придбанням сучасного обладнання та меблів | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 58,96 |  | 58,96 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 94) капітальний ремонт будівлі Центру позашкільної роботи з оновленням матеріально-технічної бази за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 12а (коригування) | - " - | - " - | 10,97 |  | 10,97 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 95) реконструкція нежитлової будівлі по вул. Заводській, 187, в м. Краматорську Донецької області для розміщення дитячого дошкільного закладу (коригування) | - " - | - " - | 7,85 |  | 7,85 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 96) придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Покровської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 9 Покровської міської ради Донецької області | - " - | - " - | 1,89 |  | 1,89 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 97) капітальний ремонт комунального закладу "Маріупольська спеціалізована школа I - III ступеня N 66 Маріупольської міської ради Донецької області" з придбанням приладдя, матеріалів та обладнання за адресою: просп. Металургів, 75, у Центральному районі м. Маріуполя, для створення опорної школи (коригування) | - " - | - " - | 55,29 |  | 55,29 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 98) заходи з енергозбереження, капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу "Ясла-садок N 151 "Сонечко" за адресою: вул. Лута, 30, у Кальміуському районі м. Маріуполя (без зовнішніх електричних мереж) | - " - | - " - | 17,09 |  | 17,09 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 99) капітальний ремонт та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Новогродівської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 7 по вул. Парковій, 30, у м. Новогродівці Донецької області | - " - | - " - | 22,66 |  | 22,66 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 100) реконструкція будівлі та капітальний ремонт внутрішніх приміщень та їх оснащення, внутрішніх інженерних мереж та благоустрій прилеглої території Селидівської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 6 Селидівської міської ради Донецької області (I - II черга) | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 61,54 |  | 61,54 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 101) реконструкція та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для загальноосвітньої школи N 13 по вул. Ясній, 19, у м. Слов'янську Донецької області | - " - | - " - | 91,34 |  | 91,34 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 102) реконструкція та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Часовоярської загальноосвітньої школи N 17 I - III ступеня по вул. Дмитра Скрипниченка, 49, у м. Часів Яр Донецької області | - " - | - " - | 10,34 |  | 10,34 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 103) капітальний ремонт та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Великоновосілківської гімназії - загальноосвітньої школи I ступеня Великоновосілківської районної ради Донецької області по вул. Веселій, 40а, у смт Велика Новосілка | - " - | - " - | 30,17 |  | 30,17 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 104) реконструкція, капітальний ремонт та улаштування шатрового даху з утепленням горища Великоновосілківської гімназії - загальноосвітньої школи I ступеня Великоновосілківської районної ради Донецької області | - " - | - " - | 17,07 |  | 17,07 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 105) капітальний ремонт будівлі та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Волноваського ліцею, розташованого за адресою: м. Волноваха, вул. Гвардійська, 3 (коригування) | - " - | - " - | 17,16 |  | 17,16 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 106) капітальний ремонт нежитлової будівлі дитячого садка N 8 за адресою: вул. Менделєєва, 19, м. Волноваха Донецької області | - " - | - " - | 10,84 |  | 10,84 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 107) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі, капітальний ремонт котельні та теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб, ремонт внутрішніх приміщень та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для комунального закладу "Нікольська загальноосвітня школа I - III ступеня N 1 імені А. Д. Якименка Нікольської районної ради Донецької області", опорна школа (коригування) | - " - | - " - | 38,03 |  | 38,03 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 108) капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітньої школи I - III ступеня с. Кальчик Володарського району Донецької області (I - II черга будівництва) | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 15,05 |  | 15,05 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 109) капітальний ремонт (внутрішні приміщення, покрівля) будівлі та реконструкція мереж теплопостачання з придбанням приладдя, матеріалів та обладнання для Світлівської загальноосвітньої школи I - III ступеня, розташованої за адресою: Донецька область, Добропільський район, с-ще Світле, вул. Шкільна, 19а | - " - | - " - | 8,33 |  | 8,33 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 110) реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі та капітальний ремонт із заміною вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі Іванопільської спеціалізованої школи I - III ступеня Костянтинівської районної ради Донецької області за адресою: с. Іванопілля, вул. Садова, 34б, Костянтинівського району Донецької області | - " - | - " - | 2,05 |  | 2,05 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 111) Білокузьминівська загальноосвітня школа I - III ступеня Костянтинівської районної ради Донецької області - реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с. Білокузьминівка, вул. Садова, 62, Костянтинівського району Донецької області | - " - | - " - | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 112) капітальний ремонт (термомодернізація) будинку дошкільного навчального закладу N 2 "Червона шапочка" в с. Іванопілля Костянтинівського району Донецької області | - " - | - " - | 0,27 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 113) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу N 9 "Дюймовочка" у с. Новодмитрівка Костянтинівського району Донецької області (коригування) | - " - | - " - | 1,11 |  | 1,11 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 114) капітальний ремонт Іванопільської середньої школи I - III ступеня, ремонт внутрішніх приміщень, благоустрій території (заміна твердого покриття на подвір'ї та встановлення огорожі) за адресою: 85160, с. Іванопілля, вул. Садова, 34б, Костянтинівського району Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 7,27 |  | 7,27 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 115) капітальний ремонт, термомодернізація будівлі та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для навчально-виховного комплексу "Гришинська загальноосвітня школа I - III ступеня - дошкільний навчальний заклад Покровської районної ради Донецької області" (III черга будівництва) за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Гришино, вул. Гагаріна, 12 | - " - | - " - | 5,24 |  | 5,24 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 116) капітальний ремонт Єлизаветівської загальноосвітньої школи I - III ступеня за адресою: Донецька область, Мар'їнський район, с. Єлизаветівка, вул. Центральна, 45 | - " - | - " - | 1,16 |  | 1,16 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 117) термомодернізація (утеплення зовнішніх стін будівлі, котельні, покрівлі з утепленням горища) та реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі дитячого навчального закладу "Журавка" по вул. Донецькій, 7 у смт Олександрівка Олександрівського району Донецької області | - " - | - " - | 1,34 |  | 1,34 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 118) реконструкція будівлі (термомодернізація) та капітальний ремонт з облаштуванням модульної котельні, а також закупівля обладнання та меблів для опорної Мангушської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 1, розташованої за адресою: Донецька область, смт Мангуш, вул. Горького, 62 | - " - | - " - | 42,61 |  | 42,61 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 119) капітальний ремонт допоміжних споруд та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для Билбасівської загальноосвітньої школи I - III ступеня Слов'янського району Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 120) реконструкція та теплосанація фасаду і покрівлі з капітальним ремонтом внутрішніх приміщень та придбання приладдя, матеріалів та обладнання для загальноосвітньої школи I - III ступеня, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, смт Очеретине, вул. Набережна, 12 | - " - | - " - | 31,93 |  | 31,93 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 121) капітальний ремонт будівлі Желаннівської загальноосвітньої школи I - III ступеня, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, смт Желанне, вул. Центральна, 89 | - " - | - " - | 11,32 |  | 11,32 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 122) капітальний ремонт із здійсненням заходів щодо термомодернізації будівлі дошкільного навчального закладу N 6 у м. Лимані Донецької області | - " - | - " - | 1,31 |  | 1,31 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 123) капітальний ремонт із здійсненням заходів щодо термомодернізації будівлі загальноосвітньої школи I - III ступеня N 5 у м. Лимані Донецької області | - " - | - " - | 21,59 |  | 21,59 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 124) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі з реконструкцією системи теплопостачання та благоустроєм прилеглої території будівлі та придбанням приладдя, матеріалів та обладнання для Олександрівської загальноосвітньої школи I - III ступеня Черкаської селищної ради, с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області | - " - | - " - | 19,39 |  | 19,39 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 125) капітальний ремонт будівель загальноосвітньої школи I - III ступеня по вул. Шкільній, 1а, у с. Октябрське Добропільського району Донецької області та придбання приладдя, матеріалів та обладнання | - " - | - " - | 12,38 |  | 12,38 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 126) капітальний ремонт котельні загальноосвітньої школи I - III ступеня по вул. Шкільній, 1а, у с. Шахове Добропільського району Донецької області | - " - | - " - | 3,6 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 127) Зорянська середня школа I - III ступеня імені Героя Радянського Союзу Дубрівного Петра Савелійовича Костянтинівської районної ради Донецької області та дошкільного навчального закладу с-ща Зоря N 15 "Малюк" Зорянської сільської ради - реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с-ще Зоря, вул. Дубрівного, 72, Костянтинівського району Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 128) Олександро-Калинівська загальноосвітня школа I - III ступеня Костянтинівської районної ради Донецької області - реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі за адресою: с. Олександро-Калинове, вул. Шкільна, 1, Костянтинівського району Донецької області | - " - | - " - | 0,67 |  | 0,67 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 129) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу N 15 "Малюк" у с. Зоря Костянтинівського району Донецької області | - " - | - " - | 1,58 |  | 1,58 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 130) капітальний ремонт будівлі Сіверської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 2 Артемівської районної ради Донецької області та придбання приладдя, матеріалів та обладнання за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул. Богдана Хмельницького, 2 | - " - | - " - | 24,7 |  | 24,7 |  |  |  |  |  |
| рівень забезпечення, відсотків | 90 |  |  |  |  | 55 | 85 | 90 | 131) підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | Мінцифри | державний бюджет | 151,99 |  |  |  |  | 31,99 | 60 | 60 |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2420,828 |  | 1600,091 | 667,198 | 1,549 | 31,99 | 60 | 60 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1503,029 |  | 694,489 | 656,55 |  | 31,99 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 910,192 |  | 901,892 | 8,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 7,607 |  | 3,71 | 2,348 | 1,549 |  |  |  |
| Охорона здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, зокрема відбудова з покращенням | кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1) капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, м. Лисичанськ Луганської області | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 2,52 |  | 2,52 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2) капітальний ремонт (санація) та обладнання філії "Петрівська лікарня Станично-Луганського районного територіального медичного об'єднання" | Мінрегіон | державний бюджет | 5,2 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
| Станично-Луганська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,58 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3) капітальний ремонт Городищенської сільської лікарської амбулаторії у с. Городище, Біловодський район Луганської області | Мінрегіон | державний бюджет | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
| Біловодська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4) підвищення якості медичного обслуговування в комунальному закладі "Біловодська центральна районна лікарня" Луганська область шляхом технічного переоснащення рентгенодіагностичними комплексами | МОЗ | державний бюджет | 6,19 |  | 6,19 |  |  |  |  |  |
| Біловодська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,69 |  | 0,69 |  |  |  |  |  |
| - " - | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 5) капітальний ремонт відділень (інфекційного, хірургічного) Міловського районного територіального медичного об'єднання у смт Мілове, | Мінрегіон | державний бюджет | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Міловський район Луганської області | Міловська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,44 |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6) капітальний ремонт будівлі Луганського обласного центру з профілактики та боротьби із СНІД, м. Сєвєродонецьк Луганської області | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7) капітальний ремонт комунальної установи "Попаснянська центральна районна лікарня", м. Попасна Луганської області | Мінрегіон | державний бюджет | 13,3 |  | 13,3 |  |  |  |  |  |
| Попаснянська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,96 |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
| - " - | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 8) капітальний ремонт приміщень амбулаторій загальної практики - сімейної медицини у м. Попасній, м. Золотому, смт Тошківка, смт Новотошківське, Попаснянський район Луганської області | Мінрегіон | державний бюджет | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 9) капітальний ремонт приміщень фельдшерських пунктів у смт Нижнє, смт Комишуваха-1, с. Оріхове, Попаснянський район Луганської області | Мінрегіон | державний бюджет | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 10) капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, с. Тополі Троїцького району Луганської області | Мінрегіон | державний бюджет | 0,79 |  | 0,79 |  |  |  |  |  |
| Троїцька райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 11) капітальний ремонт відділень медичного закладу за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, квартал 40 років Перемоги, 12а | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 4,3 |  | 1,9 | 2,4 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 30,7 |  | 4,4 | 26,3 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12) капітальний ремонт Сватівської психіатричної лікарні, розташованої за адресою: квартал Петрова С. П., 2/27, с. Соснове, Сватівський район Луганської області | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 3,3 |  | 1,2 | 2,1 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 25,3 |  | 6,8 | 18,5 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 13) капітальний ремонт комунальної міської установи "Міська лікарня N 1" по вул. О. Тихого, 17, у м. Краматорську Донецької області | виконком Краматорської міської ради | місцевий бюджет | 3,366 |  | 3,366 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 30,296 |  | 30,296 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 14) капітальний ремонт головного корпусу комунального закладу "Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Бахмутській, 20а, у м. Маріуполі Донецької області | виконком Маріупольської міської ради | місцевий бюджет | 8,558 |  | 4,644 | 3,914 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 19,048 |  | 10,337 | 8,711 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 15) ремонт будівлі поліклінічного корпусу по пров. Южному, 3, у смт Велика Новосілка | Великоновосілківська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 3,325 |  | 3,325 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 7,757 |  | 7,757 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 16) капітальний ремонт головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату, м. Слов'янськ Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 13,877 |  | 13,877 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 15,361 |  | 15,361 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 17) капітальний ремонт комунальної лікувально-профілактичної установи "Дружківська міська клінічна лікарня N 1" по вул. Котляревського, 151, у м. Дружківці Донецької області | виконком Дружківської міської ради | місцевий бюджет | 1,848 |  | 1,848 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 15,73 |  | 15,73 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 18) капітальний ремонт комунального закладу "Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги" в м. Селидовому Донецької області | виконком Селидівської міської ради | місцевий бюджет | 0,399 |  | 0,399 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 3,175 |  | 3,175 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 19) капітальний ремонт комунального закладу "Лиманський центр первинної медико-санітарної допомоги імені М. І. Лядукіна" по вул. Незалежності, 64а, у м. Лимані Донецької області | виконком Лиманської міської ради | місцевий бюджет | 2,722 |  | 2,722 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 10,242 |  | 10,242 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 20) капітальний ремонт будинку лікувального корпусу Великоновосілківської центральної районної лікарні по пров. Южному, 3, у смт Велика Новосілка Донецької області | Великоновосілківська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,117 |  | 0,117 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 1,053 |  | 1,053 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 21) капітальний ремонт Великоновосілківської центральної районної лікарні по пров. Южному, 3, у смт Велика Новосілка | Великоновосілківська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 3,039 |  | 3,039 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 7,092 |  | 7,092 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 22) реконструкція головного корпусу комунальної лікувально-профілактичної установи "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 55,524 |  | 11,309 | 44,215 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 129,556 |  | 26,389 | 103,167 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 23) реконструкція будівлі аптеки по вул. Гасієва (Чапаєва), 36а, у м. Лимані Донецької області | виконком Лиманської міської ради | місцевий бюджет | 1,143 |  | 1,143 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 2,543 |  | 2,543 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 24) реконструкція пологового будинку по вул. Університетській (Леніна), 15, у м. Слов'янську Донецької області | виконком Слов'янської міської ради | місцевий бюджет | 2,848 |  | 2,848 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 25,635 |  | 25,635 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25) реконструкція корпусу N 1 комунального закладу охорони здоров'я "Бахмутська центральна районна лікарня" по вул. Миру, 10, у м. Бахмуті Донецької області | виконком Бахмутської міської ради | місцевий бюджет | 3,735 |  | 3,735 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 33,615 |  | 33,615 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 26) реконструкція будівлі пологового будинку комунальної установи "Центральна районна лікарня" по просп. Ломоносова, 161, у м. Костянтинівці Донецької області | виконком Костянтинівської міської ради | місцевий бюджет | 4,477 |  | 2 | 2,477 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 40,292 |  | 18 | 22,292 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 27) реконструкція комплексу будівель по вул. О. Сибірцева, 3, у м. Бахмуті для розміщення обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитком | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 2,235 |  | 2,235 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 20,119 |  | 20,119 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 28) реконструкція корпусу N 2 комунального закладу охорони здоров'я Бахмутської центральної районної лікарні за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 10 | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 27,63 |  | 8,29 | 19,34 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 29) індивідуальне опалення головного корпусу лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні (капітальний ремонт котельної) в м. Вугледарі Донецької області | - " - | - " - | 2,84 |  | 0,85 | 1,99 |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 30) капітальний ремонт стоматологічного відділення і баклабораторії та електрообладнання інфекційного корпусу лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні м. Вугледара Донецької області (коригування) | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 1,41 |  | 0,42 | 0,99 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 31) термомодернізація головного корпусу лікувально-профілактичної установи Центральної міської лікарні м. Вугледара Донецької області | - " - | - " - | 9,27 |  | 2,78 | 6,49 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 32) капітальний ремонт (санація) будівлі поліклініки комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161 | - " - | - " - | 5,3 |  | 5,3 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 33) капітальний ремонт (термомодернізація) системи опалення будівлі поліклініки комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161 | - " - | - " - | 1,04 |  | 1,04 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 34) реконструкція покрівлі будівлі поліклініки комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161 | - " - | - " - | 1,16 |  | 1,16 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 35) капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (коригування) по вул Європейській, 17, у м. Костянтинівці Донецької області | - " - | - " - | 16,21 |  | 4,86 | 11,35 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 36) реконструкція радіологічного відділення, прибудова лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії | - " - | - " - | 58,85 |  | 17,66 | 41,19 |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 37) будівлі комунальної медичної установи "Дитяче територіальне медичне об'єднання" по вул. Вознесенського, 20, у м. Краматорську - капітальний ремонт (термомодернізація) | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 10,76 |  | 3,23 | 7,53 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 38) терапевтичний та урологічний корпуси комунальної медичної установи "Міська лікарня N 2", м. Краматорськ - капітальний ремонт (термомодернізація) | - " - | - " - | 18,11 |  | 5,43 | 12,68 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 39) будівлі комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги N 1 м. Краматорська" - капітальний ремонт (термомодернізація) | - " - | - " - | 15,69 |  | 4,71 | 10,98 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 40) реконструкція будівель комунального закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги N 2 м. Краматорська" по вул. Василя Стуса (Соціалістичній), 31 (коригування) | - " - | - " - | 79,24 |  | 23,77 | 55,47 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 41) капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Мангушської центральної районної лікарні (коригування) по вул. Поштовій, 22, у смт Мангуш Донецької області | - " - | - " - | 18,1 |  | 5,43 | 12,67 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 42) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Мангушської амбулаторії комунального закладу "Першотравневий центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: вул. Поштова, 22, у смт Мангуш Донецької області | - " - | - " - | 10,48 |  | 3,14 | 7,34 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 43) капітальний ремонт та термомодернізація будівлі Урзуфської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини комунального закладу "Першотравневий центр первинної медико-санітарної допомоги" | - " - | - " - | 6,56 |  | 1,97 | 4,59 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 44) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполя" (коригування) по просп. Миру, 80, у м. Маріуполі Донецької області | - " - | - " - | 9,57 |  | 2,87 | 6,7 |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 45) лікарняний комплекс комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургічній, 1, у м. Маріуполі Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація) | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 19,4 |  | 5,82 | 13,58 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 46) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня N 7 м. Маріуполя" по вул. Пашковського, 4, у м. Маріуполі Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація) | - " - | - " - | 20,9 |  | 6,27 | 14,63 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 47) капітальний ремонт хірургічного відділення комунального закладу "Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Бахмутській, 20а, у м. Маріуполі | - " - | - " - | 7,4 |  | 2,22 | 5,18 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 48) капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки корпусу N 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, у м. Красногорівці Донецької області | - " - | - " - | 21,77 |  | 6,53 | 15,24 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 49) будівля комунального лікувально-профілактичного закладу "Мар'їнська міська поліклініка" по просп. Ворошилова, 22а, у м. Мар'їнці Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація) | - " - | - " - | 5,34 |  | 1,6 | 3,74 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 50) реконструкція частини приміщень існуючого хірургічного корпусу Мирноградської (Димитривської) центральної міської лікарні по вул. Ватутіна, 20, у м. Мирнограді Донецької області під спеціалізоване приміщення з іонізуючим випромінюванням | - " - | - " - | 7,69 |  | 7,69 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 51) капітальний ремонт терапевтичного корпусу (заміна віконних блоків) Мирноградської центральної міської лікарні, розташованого за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 20, продовження робіт | - " - | - " - | 1,04 |  | 1,04 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 52) реконструкція першого поверху будівлі поліклініки Мирноградської центральної міської лікарні за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, 20л, під відділення реанімації та інтенсивної терапії | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 10,79 |  | 3,24 | 7,55 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 53) Центральна районна лікарня по вул. Леніна, 1, у смт Володарське Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація), коригування | - " - | - " - | 10,31 |  | 3,09 | 7,22 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 54) капітальний ремонт (термомодернізація) будівель Центру первинної медико-санітарної допомоги у м. Красноармійську Донецької області | - " - | - " - | 23,44 |  | 7,03 | 16,41 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 55) реконструкція із здійсненням заходів з енергозбереження головного корпусу Покровської центральної районної лікарні, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Руднєва, 73 | - " - | - " - | 9,64 |  | 2,89 | 6,75 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 56) будівля амбулаторії N 4 комунального закладу "Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги" по вул. Свободи, 25, у м. Гірнику Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація) | - " - | - " - | 6,99 |  | 2,1 | 4,89 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 57) будівля амбулаторії N 6 комунального закладу "Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги" по вул. Купрієнка, 20, у м. Українську Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація) | - " - | - " - | 5,65 |  | 1,69 | 3,95 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 58) капітальний ремонт (термомодернізація), заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі лікувально-терапевтичного корпусу Центральної міської лікарні (п'ятиповерховий) за адресою: Донецька область, м. Торецьк, вул. Центральна, 55 | - " - | - " - | 15,19 |  | 4,56 | 10,63 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 59) капітальний ремонт будівлі поліклініки амбулаторії N 3 та головного корпусу амбулаторії N 4 комунального закладу "Добропільський ЦПМСД" з ремонтом зовнішніх теплових мереж, Донецька область, м. Білицьке, вул. Паркова, 41, та м. Білозерське, вул. Фестивальна, 4 | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 2,45 |  | 2,45 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 60) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі пологового будинку комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161 | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 10,85 |  | 10,85 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 61) капітальний ремонт (термомодернізація), заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі комунальної установи "Лікувально-профілактична установа "Міська лікарня N 5" (II корпус - п'ятиповерховий) по просп. Ломоносова, 101, у м. Костянтинівці Донецької області | - " - | - " - | 4,35 |  | 4,35 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 62) капітальний ремонт філії комунальної установи охорони здоров'я "Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка" Костянтинівської міської ради по вул. Театральній, 16, у м. Костянтинівці Донецької області | - " - | - " - | 5,99 |  | 5,99 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 63) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дитячого відділення лікарні комунальної установи "Центральна районна лікарня" за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 161а | - " - | - " - | 9,39 |  | 9,39 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 64) капітальний ремонт будівлі з благоустроєм прилеглої території, філій амбулаторій N 5 і 6, розташованої за адресою: м. Краматорськ, вул. Волгодонська, 83 | - " - | - " - | 1,01 |  | 1,01 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 65) капітальний ремонт будівель з благоустроєм прилеглої території, філій амбулаторій N 2 і 3 та газової котельні, розташованих за адресою: м. Краматорськ, вул. Рилєєва, 11 | - " - | - " - | 1,52 |  | 1,52 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 66) капітальний ремонт внутрішніх приміщень амбулаторій N 2 і 3, розташованих за адресою: м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 17, комунального закладу "ЦПМСД N 1" м. Краматорська | - " - | - " - | 4,9 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 67) будівництво приміщення для розміщення амбулаторії N 7 комунальної установи "Центр первинної медико-санітарної допомоги" м. Покровська за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. О. Невського, 1 | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 3,51 |  | 3,51 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 68) реконструкція хірургічного корпусу комунального закладу "Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки", просп. Миру, 80, м. Маріуполь Донецької області | - " - | - " - | 48,97 |  | 48,97 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 69) капітальний ремонт приміщення центрального стерилізаційного відділення комунального лікувально-профілактичного закладу "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" за адресою: вул. Шевченка, 40, м. Слов'янськ Донецької області | - " - | - " - | 1,35 |  | 1,35 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 70) реконструкція будівлі головного корпусу комунального лікувально-профілактичного закладу "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" за адресою: вул. Шевченка, 38, м. Слов'янськ Донецької області | - " - | - " - | 12,14 |  | 12,14 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 71) капітальний ремонт будівлі поліклініки комунального лікувально-профілактичного закладу "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" за адресою: вул. Шевченка, 40, м. Слов'янськ Донецької області | - " - | - " - | 9,02 |  | 9,02 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 72) капітальний ремонт лікувальних корпусів та господарських будівель поліклініки комунального лікувально-профілактичного закладу "Міська клінічна лікарня м. Слов'янська" у м. Слов'янську Донецької області | - " - | - " - | 6,08 |  | 6,08 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 73) капітальний ремонт будівлі комунального лікувально-профілактичного закладу "Міська дитяча лікарня" по вул. Ярослава Мудрого (Урицького), 12, у м. Слов'янську Донецької області (заміна вікон) | - " - | - " - | 2,97 |  | 2,97 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 74) будівництво блочної котельні для автономного опалення нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, розташованої по вул. Шкільній, 25, с. Новолуганське Бахмутського району Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,41 |  | 1,41 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 75) капітальний ремонт системи центрального опалення, водопостачання та каналізації, а також будівлі Великоновосілківського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, смт Велика Новосілка Донецької області | - " - | - " - | 0,33 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 76) капітальний ремонт (термомодернізація) лікарської амбулаторії с. Старомлинівка, вул. Леніна, 70, Великоновосілківського району Донецької області | - " - | - " - | 0,42 |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 77) капітальний ремонт, термомодернізація Новотроїцької амбулаторії загальної практики - сімейної медицини Покровського району Донецької області | - " - | - " - | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 78) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Гродівської селищної лікарської амбулаторії комунального закладу охорони здоров'я "Покровський районний ЦПМСД", розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, смт Гродівка, вул. Горького, 31а | - " - | - " - | 2,15 |  | 2,15 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 79) капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медицини с. Дачне Мар'їнського району Донецької області | - " - | - " - | 2,31 |  | 2,31 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 80) капітальний ремонт будівлі Павлівської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини с. Павлівка, вул. Калініна, 67 | - " - | - " - | 4,16 |  | 4,16 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 81) капітальний ремонт будівлі амбулаторії "Центр первинної медико-санітарної допомоги Слов'янського району" за адресою: вул. Затишна (Будьонного), 6а, смт Билбасівка Слов'янського району Донецької області | - " - | - " - | 0,46 |  | 0,46 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 82) капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт Билбасівка Слов'янського району | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,28 |  | 1,28 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 83) капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини смт Дробишеве комунального закладу "Лиманський ЦПМСД імені М. І. Лядукіна" | - " - | - " - | 6,6 |  | 6,6 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 84) капітальний ремонт нежилого приміщення Бахмутського фельдшерського пункту за адресою: Донецька область, с. Бахмутське, вул. Піонерська, 29/2 | - " - | - " - | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 85) капітальний ремонт нежитлового вбудованого приміщення фельдшерського пункту за адресою: Донецька область, Бахмутський район, с. Парасковіївка, вул. Першотравнева, 3 | - " - | - " - | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181,177 |  | 638,021 | 543,156 |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 913,554 |  | 425,504 | 488,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 267,623 |  | 212,517 | 55,106 |  |  |  |  |
| 3. Відновлення ушкодженої інфраструктури охорони здоров'я в регіонах, постраждалих від збройного конфлікту | кількість об'єктів | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1) капітальний ремонт відділень та технічне переоснащення комунальної установи "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання" | Мінрегіон | державний бюджет | 11,3 |  | 11,3 |  |  |  |  |  |
| Кремінська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2) капітальний ремонт електрообладнання та електромереж відділень лікувального закладу N 1 у м. Кремінній | Мінрегіон | державний бюджет | 1,98 |  | 1,98 |  |  |  |  |  |
| Кремінська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,04 |  | 1,04 |  |  |  |  |  |
| кількість проектів | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3) впровадження енергозберігаючих проектів у трьох закладах охорони здоров'я (фельдшерські пункти у с. Житлівка, с. Діброва, с. Стара Краснянка) у м. Кремінній | Мінрегіон виконком Кремінської міськради (за згодою) | державний бюджет | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4) реконструкція Кремінської міської лікарської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини | Мінрегіон | державний бюджет | 2,43 |  | 2,43 |  |  |  |  |  |
| Кремінська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| - " - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 5) реконструкція фельдшерських пунктів (Нововодянського, Червонопопівського, Булгаківського) | Мінрегіон | державний бюджет | 1,51 |  | 1,51 |  |  |  |  |  |
| Кремінська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| кількість реалізованих проектів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6) заходи з відновлення системи надання медичної допомоги на території Луганської області (розроблення проектно-кошторисної документації з реалізації проекту будівництва Луганської обласної лікарні, коригування) | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7) реконструкція будівлі під розміщення Центру первинної медико-санітарної допомоги за адресою: пров. Тимірязєва, 4, м. Рубіжне | виконком Рубіжанської міської ради | місцевий бюджет | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 8) капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу Новопсковського районного територіального медичного об'єднання за адресою: вул. Українська, 101а, смт Новопсков Луганської області | Новопсковська райдержадміністрація | - " - | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,57 |  | 47,57 |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 18,62 |  | 18,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 28,95 |  | 28,95 |  |  |  |  |  |
| 4. Укомплектування обладнанням лабораторних центрів | кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1) укомплектування Краматорської міської філії Донецького обласного лабораторного центру | МОЗ державна установа "Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" | державний бюджет | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2) укомплектування Маріупольської міської філії Донецького обласного лабораторного центру | МОЗ державна установа "Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" | - " - | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
| кількість | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3) оснащення вірусологічної лабораторії, у тому числі лабораторії полімеразної ланцюгової реакції Сєвєродонецької міськрайонної філії, Луганська область | МОЗ державна установа "Луганський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" | - " - | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| - " - | 34 |  | 20 | 8 | 6 |  |  |  | 4) укомплектування Луганського обласного лабораторного центру, зокрема придбання шумоміра- аналізатора "Екофізіка - 110АВ1" | - " - | - " - | 4,44 |  | 2,32 | 1,14 | 0,98 |  |  |  |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,24 |  | 7,12 | 1,14 | 0,98 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 9,24 |  | 7,12 | 1,14 | 0,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1237,987 |  | 692,711 | 544,296 | 0,98 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 941,414 |  | 451,244 | 489,19 | 0,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 296,573 |  | 241,467 | 55,106 |  |  |  |  |
| Соціальний захист | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Реконструкція та ремонт об'єктів соціального захисту для надання та розподілу соціальної допомоги та пільг | кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1) реконструкція з прибудовою Білокуракинського обласного будинку - інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, Луганська область | Луганська облдержадміністрація | інші джерела | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2) капітальний ремонт корпусу N 11 Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату, Луганська область | - " - | - " - | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3) реконструкція комунального закладу "Луганський обласний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку "Сонячний" у с. Макарове Станично-Луганського району Луганської області | - " - | - " - | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4) будівництво Єдиного обласного соціального центру, м. Сєвєродонецьк Луганської області | - " - | - " - | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5) утворення Центру підтримки внутрішньо переміщених осіб "Клініка, дружня до молоді", м. Павлоград Дніпропетровської області | виконком Павлоградської міськради (за згодою) | інші джерела | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| - " - | місцевий бюджет | 0,016 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6) реконструкція колишнього амбулаторного приміщення в м. Зеленодольську Дніпропетровської області під стаціонарне відділення по догляду за літніми людьми | Мінрегіон | державний бюджет | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| виконком Зеленодольської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7) будівлі Артемівського психоневрологічного інтернату по вул. Зеленій, 7, у с. Весела Долина Артемівського району - капітальний ремонт (термомодернізація) | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 6,06 |  | 1,82 | 4,24 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 8) капітальний ремонт будівлі стаціонарного відділення територіального центру Великоновосілківського району с. Благодатне (утеплення фасаду, заміна вікон, ремонт покрівлі) | - " - | - " - | 5,26 |  | 5,26 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 9) капітальний ремонт будівлі управління соціального захисту населення Мирноградської (Димитровської) міської ради, розташованої за адресою: мікрорайон Молодіжний, 59, м. Мирноград (Димитров) Донецької області | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10) будівля Красноармійського геріатричного пансіонату з психоневрологічним відділенням по вул. Правди, 1, у м. Красноармійську Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація) | - " - | - " - | 20,97 |  | 6,29 | 14,68 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 11) будівлі та споруди Слов'янського психоневрологічного інтернату по вул. Курчатова, 72, у м. Слов'янську Донецької області - капітальний ремонт (термомодернізація) | - " - | - " - | 8,04 |  | 2,41 | 5,63 |  |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,506 |  | 61,956 | 74,55 |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 49,93 |  | 25,38 | 24,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 5,016 |  | 5,016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 81,56 |  | 31,56 | 50 |  |  |  |  |
| Об'єкти соціальної інфраструктури | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Відновлення житлового фонду комунальної власності, зокрема для проживання внутрішньо переміщених осіб | кількість об'єктів | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 1) відновлення пошкоджених та зруйнованих багатоквартирних будинків у м. Бахмуті Донецької області: по вул. Чайковського, 12; по вул. Чайковського, 16; по вул. Чайковського, 111; по вул. Чайковського, 133; по 2-му пров. Ломоносівському, 19; по вул. Горького, 139 | Мінрегіон | державний бюджет | 0,83 |  | 0,83 |  |  |  |  |  |
| - " - | 50\* |  | 50 |  |  |  |  |  | 2) проведення ремонту (комунального житла, яке не відповідає санітарно-технічним нормам) житлового фонду в м. Білозерському Донецької області для внутрішньо переміщених осіб | - " - | - " - | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3) реконструкція трьох виробничих корпусів під багатоквартирні житлові будинки у м. Сєвєродонецьку Луганської області | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 43,97 |  | 30 | 13,97 |  |  |  |  |
| - " - | інші джерела | 43,95 |  | 30 | 13,95 |  |  |  |  |
| - " - | 126\* |  | 62 | 32 | 32 |  |  |  | 4) відновлення пошкоджених та зруйнованих багатоквартирних будинків у м. Попасній Луганської області | Мінрегіон | державний бюджет | 28,8 |  | 14,4 | 7,2 | 7,2 |  |  |  |
| Попаснянська міськрада (за згодою) | місцевий бюджет | 3,2 |  | 1,6 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5) реконструкція багатоквартирного двоповерхового житлового будинку в м. Кремінній Кремінського району Луганської області під соціальне житло | Мінрегіон | державний бюджет | 19,3 |  | 19,3 |  |  |  |  |  |
| виконком Кремінської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6) реконструкція п'ятиповерхової будівлі колишнього гуртожитку аграрного ліцею в смт Біловодськ Біловодського району Луганської області під соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб загальною площею 4000 кв. метрів з влаштуванням банно-прального комплексу | виконком Біловодської селищної ради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| - " - | інші джерела | 21,8 |  | 21,8 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7) реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток комунальної власності по вул. Залізничній, 1, м. Старобільськ Луганської області | Мінрегіон | державний бюджет | 5,85 |  | 5,85 |  |  |  |  |  |
| виконком Старобільської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,65 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8) будівництво багатоповерхового житла, м. Старобільськ Луганської області (новобудова) | Мінрегіон | державний бюджет | 10 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| виконком Старобільської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 1,1 |  | 0,2 | 0,9 |  |  |  |  |
| - " - | 12\* |  | 12 |  |  |  |  |  | 9) капітальний ремонт дахів будівель та гуртожитків комунальної власності в м. Старобільську Луганської області для передачі до органу самоорганізації населення та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків | Мінрегіон | державний бюджет | 5,1 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |
| виконком Старобільської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 10) капітальний ремонт адміністративної будівлі Артемівської міської ради, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44 | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 8,94 |  | 8,94 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 11) капітальний ремонт будівлі Центральної міської публічної бібліотеки по вул. М. Приймаченко, 16, у м. Краматорську Донецької області (коригування) | - " - | - " - | 13,43 |  | 4,03 | 9,4 |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 12) капітальний ремонт будівлі клубу комунального закладу культури Будинку культури "Міленіум" за адресою: вул. Українська, 81, смт Красноторка, м. Краматорськ, Донецька область | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 4,62 |  | 1,39 | 3,23 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 13) капітальний ремонт адміністративної будівлі виконавчого комітету Маріупольської міської ради по просп. Миру, 70, у Центральному районі м. Маріуполя Донецької області (без зовнішніх мереж) | - " - | - " - | 81,53 |  | 24,46 | 57,07 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 14) капітальний ремонт Центральної бібліотеки імені Короленка за адресою: просп. Миру, 93б, у м. Маріуполі Донецької області | - " - | - " - | 6,84 |  | 2,05 | 4,79 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 15) реконструкція нежитлової будівлі для розміщення адміністративних установ та організацій, розташованої за адресою: мікрорайон Молодіжний, 37б, м. Мирноград Донецької області (перепланування приміщень) | - " - | - " - | 19,93 |  | 5,98 | 13,95 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 16) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі сільського будинку культури с. Малоянисоль за адресою: Донецька область, Нікольський район, с. Малоянисоль, вул. Центральна, 48 | - " - | - " - | 8,9 |  | 2,67 | 6,23 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 17) капітальний ремонт та підвищення енергоефективності будівлі лікарні смт Володимирівка для розселення внутрішньо переміщених осіб за адресою: Донецька область, смт Володимирівка, вул. Проценка, 10 | - " - | - " - | 9,91 |  | 2,97 | 6,94 |  |  |  |  |
| - " - | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 18) реконструкція гуртожитків у м. Бахмуті (бульв. Металургів, 2, вулиці Оборони, 19, Привокзальна, 1, Чайковського, 1а, Сибірцева, 25, Свободи, 20) | - " - | - " - | 63,63 |  | 63,63 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 19) реконструкція невикористаних приміщень, розташованих на п'ятому поверсі будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Радченка, 34а, під гуртожиток сімейного типу для медичного персоналу з числа внутрішньо переміщених осіб | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 5,71 |  | 1,71 | 4 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20) будинок тимчасового помешкання по вул. Космонавтів, 15, у м. Дружківці Донецької області - термомодернізація, капітальний ремонт п'ятого поверху для розміщення внутрішньо переміщених осіб | - " - | - " - | 8,18 |  | 2,45 | 5,73 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 21) реконструкція (термомодернізація) гуртожитку по вул. Радченка, 36, у м. Дружківці Донецької області під гуртожиток сімейного типу | - " - | - " - | 25,51 |  | 7,65 | 17,86 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 22) реконструкція нежитлової будівлі під житло для переселенців з облаштуванням спортивного та дитячого майданчиків за адресою: вул. Абая, 4, смт Біленьке, м. Краматорськ, Донецька область (коригування) | - " - | - " - | 25,21 |  | 7,56 | 17,65 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 23) нежитлова будівля - гуртожиток по вул. Крупської, 4, у м. Лимані Донецької області - реконструкція | - " - | - " - | 12,32 |  | 3,7 | 8,62 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 24) капітальний ремонт будівлі для медичних працівників-переселенців за адресою: вул. Поштова, 22, у смт Мангуш Донецької області | - " - | - " - | 12,2 |  | 3,66 | 8,54 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 25) реконструкція гуртожитку N 1 Мирноградської міської ради для забезпечення житлом осіб, які мають статус внутрішньо переміщених із зони проведення антитерористичної операції, за адресою: м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, 37а | - " - | - " - | 37,62 |  | 17,73 | 19,89 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 26) реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок, розташованого за адресою: Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Західний, 31а | - " - | - " - | 22,03 |  | 13,79 | 8,24 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 27) реконструкція громадської будівлі під багатоквартирний житловий будинок, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, 1 | - " - | - " - | 33,09 |  | 9,93 | 23,16 |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 28) реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, 12 | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 46,49 |  | 13,95 | 32,54 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 29) комунальний гуртожиток по вул. Кільцевій, 2а, у м. Слов'янську Донецької області - капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб | - " - | - " - | 71,3 |  | 71,3 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30) реконструкція п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Декабристів, 31, у м. Бахмуті Донецької області (проект "Теплий будинок") | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 31) реконструкція п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Визволителів Донбасу, 23, у м. Бахмуті Донецької області (проект "Теплий будинок") | - " - | - " - | 0,91 |  | 0,91 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 32) капітальний ремонт житлового фонду, реформування системи управління житловим фондом мікрорайону Західного м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій (проект "Теплий будинок"), теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку N 21 по вул. Визволителів Донбасу у м. Бахмуті Донецької області | - " - | - " - | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 33) капітальний ремонт житлового фонду, реформування системи управління житловим фондом мікрорайону Західного м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій (проект "Теплий будинок"), теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку N 33 по вул. Визволителів Донбасу у м. Бахмуті Донецької області | - " - | - " - | 4,65 |  | 4,65 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 34) капітальний ремонт житлового фонду, реформування системи управління житловим фондом мікрорайону Західного м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій (проект "Теплий будинок"), теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку N 43 по вул. Декабристів у м. Бахмуті Донецької області | - " - | - " - | 3,49 |  | 3,49 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 35) капітальний ремонт житлового фонду, реформування системи управління житловим фондом мікрорайону Західного м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій (проект "Теплий будинок"), теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку N 164 по вул. Леваневського у м. Бахмуті Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 3,58 |  | 3,58 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 36) капітальний ремонт житлового фонду, реформування системи управління житловим фондом мікрорайону Західного м. Бахмута із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій (проект "Теплий будинок"), теплоізоляція зовнішніх конструктивів житлового будинку N 36 по вул. Ювілейній у м. Бахмуті Донецької області | - " - | - " - | 8,13 |  | 8,13 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 37) реконструкція п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Декабристів, 25, у м. Бахмуті Донецької області (проект "Теплий будинок") | - " - | - " - | 1,21 |  | 1,21 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 38) реконструкція житлового п'ятиповерхового будинку по вул. Декабристів, 29, у м. Бахмуті Донецької області (проект "Теплий будинок") | - " - | - " - | 7,57 |  | 7,57 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 39) реконструкція п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Декабристів, 41, у м. Бахмуті Донецької області (проект "Теплий будинок") | - " - | - " - | 0,84 |  | 0,84 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 40) реконструкція п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Визволителів Донбасу, 29, у м. Бахмуті Донецької області (проект "Теплий будинок") | - " - | - " - | 7,47 |  | 7,47 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 41) реконструкція, модернізація та благоустрій прилеглої території міського палацу культури "Будівельник" по вул. Маяковського, 9, у м. Краматорську Донецької області | - " - | - " - | 33,4 |  | 33,4 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 42) капітальний ремонт будівлі клубу с. Селезнівка Слов'янського району Донецької області | - " - | - " - | 0,59 |  | 0,59 |  |  |  |  |  |
| рівень забезпечення, відсотків | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 43) будівництво та реконструкція житла для внутрішньо переміщених осіб в м. Маріуполі | Мінреінтеграції | інші джерела | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| виконком Маріупольської міської ради | місцевий бюджет | 67 |  |  |  |  | 67 |  |  |
| Разом за завданням 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,39 |  | 489,73 | 289,66 | 8 |  | 117 |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 592,27 |  | 325,03 | 260,04 | 7,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 196,37 |  | 112,9 | 15,67 | 0,8 |  | 67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 115,75 |  | 51,8 | 13,95 |  |  | 50 |  |
| 61. Реконструкція і ремонт пріоритетних адміністративних та громадських будівель | загальна площа, кв. метрів | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1) прибудова під центр надання адміністративних послуг адміністративної будівлі на пл. Шибанкова, 11, у м. Покровську Донецької області | виконком Покровської міської ради | місцевий бюджет | 3,465 |  | 3,465 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 18,332 |  | 18,332 |  |  |  |  |  |
| - " - | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  | 2) підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг у м. Торецьку шляхом утворення центру надання адміністративних послуг | військово-цивільна адміністрація м. Торецька | місцевий бюджет | 0,472 |  | 0,472 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 2,227 |  | 2,227 |  |  |  |  |  |
| - " - | 870,5 |  | 870,5 |  |  |  |  |  | 3) підвищення якості надання адміністративних послуг у м. Часовому Яру Бахмутського району шляхом проведення капітального ремонту будівлі по вул. Цілинників, 2, та придбання обладнання | Бахмутська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,241 |  | 0,241 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 2,164 |  | 2,164 |  |  |  |  |  |
| - " - | 790,5 |  | 790,5 |  |  |  |  |  | 4) реконструкція під центр надання адміністративних послуг з придбанням обладнання, програмного забезпечення та комплексу захисту інформації Нікольського районного будинку дитячої творчості Нікольської районної ради по вул. Свободи, 120, у смт Нікольське Донецької області | Нікольська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,431 |  | 0,431 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 3,88 |  | 3,88 |  |  |  |  |  |
| - " - | 795 |  | 795 |  |  |  |  |  | 5) реконструкція під центр надання адміністративних та соціальних послуг нежитлової будівлі, м. Соледар Соледарської міської об'єднаної територіальної громади | виконком Соледарської міської ради | місцевий бюджет | 1,29 |  | 1,29 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 11,576 |  | 11,576 |  |  |  |  |  |
| - " - | 29262 |  | 29262 |  |  |  |  |  | 6) реконструкція комунального закладу "Кінотеатр "Союз" по вул. Українського козацтва, 51, у Лівобережному районі м. Маріуполя Донецької області | виконком Маріупольської міської ради | місцевий бюджет | 19,958 |  | 19,958 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  |
| загальна площа, кв. метрів | 3007,9 |  | 3007,9 |  |  |  |  |  | 7) капітальний ремонт Удачненського центру культури та дозвілля комунального закладу культури "Покровський районний культурно-дозвільний центр", вул. 40-років Перемоги, 20, смт Удачне Покровського району Донецької області | Покровська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,594 |  | 0,594 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 5,344 |  | 5,344 |  |  |  |  |  |
| - " - | 9088 |  | 9088 |  |  |  |  |  | 8) капітальний ремонт центру культури і дозвілля с. Олександро-Калинове Костянтинівського району Донецької області | виконком Іллінівської сільської ради | місцевий бюджет | 4,481 |  | 4,481 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 10,456 |  | 10,456 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 9) будівництво адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, 3, у м. Бахмуті Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 41,84 |  | 41,84 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 10) капітальний ремонт з утепленням фасадів та перекриття 9-го поверху житлового будинку по вул. Київській, 3/1, у Лівобережному районі м. Маріуполя Донецької області | - " - | - " - | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 11) капітальний ремонт з утепленням фасадів та перекриття 14-го поверху житлового будинку по вул. 9 Травня, 17, у Лівобережньому районі м. Маріуполя Донецької області | - " - | - " - | 0,83 |  | 0,83 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 12) капітальний ремонт з утепленням фасадів та перекриття верхнього поверху житлового будинку по просп. М. Жукова, 64, у Лівобережному районі м. Маріуполя Донецької області | - " - | - " - | 1,67 |  | 1,67 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 13) капітальний ремонт житлових будинків у м. Маріуполі Донецької області, оснащення інженерного вводу житлових будинків приладом обліку теплової енергії, автоматизованим вузлом регулювання | - " - | - " - | 10,17 |  | 10,17 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 14) капітальний ремонт житлових будинків у м. Маріуполі Донецької області, оснащення інженерного вводу житлових будинків автоматизованим вузлом регулювання | - " - | - " - | 0,34 |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 15) капітальний ремонт покрівель житлових будинків (у межах підтримки переходу до об'єднання співвласників багатоквартирних будинків) | - " - | - " - | 9,02 |  | 9,02 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 16) капітальний ремонт з утепленням фасадів та перекриття 12-го поверху житлового будинку по вул. Олімпійський, 181, в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя Донецької області (в межах підтримки переходу до об'єднання співвласників багатоквартирних будинків) | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 17) капітальний ремонт фасаду з утепленням житлового будинку за адресою: вул. 130 Таганрозької дивізії, 7, у м. Маріуполі Донецької області | - " - | - " - | 8,78 |  | 8,78 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 18) реконструкція житлового будинку по вул. Сінецького, 22, у м. Миколаївці Донецької області | - " - | - " - | 3,65 |  | 3,65 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,811 |  | 189,811 |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 81,979 |  | 81,979 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 107,832 |  | 107,832 |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1094,201 |  | 679,541 | 289,66 | 8 |  | 117 |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 674,249 |  | 407,009 | 260,04 | 7,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 304,202 |  | 220,732 | 15,67 | 0,8 |  | 67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 115,75 |  | 51,8 | 13,95 |  |  | 50 |  |
| Енергетика, тепло- та газопостачання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Відновлення критичної енергетичної інфраструктури | протяжність електролінії, кілометрів | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 1) розроблення та реалізація проекту "Будівництво ПЛ 35 кВ "Райгородська - Трьохізбенка" протяжністю близько 10 км" | ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" | інші джерела (власні кошти) | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| кількість котелень, одиниць | 4\* |  | 4 |  |  |  |  |  | 2) реконструкція котелень комунальних закладів, Кремінський район | Мінрегіон | державний бюджет | 3,04 |  | 3,04 |  |  |  |  |  |
| кількість мереж, одиниць | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3) капітальний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Голубівка, Климівка, Скаргівка, Кремінський район | - " - | - " - | 1,26 |  | 1,26 |  |  |  |  |  |
| Голубівська сільрада (за згодою) | місцевий бюджет | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
| кількість котелень, одиниць | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4) Реконструкція котельної N 8, с. Сосновий Сватівського району | Мінрегіон | державний бюджет | 4,41 |  | 4,41 |  |  |  |  |  |
| виконком Сватівської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,49 |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 14 |  | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 5) будівництво мереж вуличного освітлення на неосвітлених ділянках міських вулиць та капітальний ремонт споруд вуличного освітлення з використанням енергоефективного обладнання, м. Сватове | Мінрегіон | державний бюджет | 16,5 |  | 9,8 | 3,7 | 3 |  |  |  |
| виконком Сватівської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 1,8 |  | 1,1 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 50 |  | 25 | 12,5 | 12,5 |  |  |  | 6) капітальний ремонт та реконструкція систем (ліній) вуличного освітлення м. Попасна | Мінрегіон | державний бюджет | 9 |  | 4,5 | 2,25 | 2,25 |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 1 |  | 0,5 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |
| виконком Попаснянської міськради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 190 |  | 190 |  |  |  |  |  | 7) проведення робіт з благоустрою територій шляхом встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED-освітлення | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 39,5 |  | 39,5 |  |  |  |  |  |
| протяжність побудованих тепломереж, кв. метрів | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 8) оптимізація системи теплопостачання м. Мирнограда Донецької області із закриттям котелень N 2 і 3 третьої черги, будівництво модульної котельні в мікрорайоні "Світлий" | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 6,156 |  | 6,156 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 14,365 |  | 14,365 |  |  |  |  |  |
| протяжність побудованих тепломереж, кв. метрів | 470 |  | 470 |  |  |  |  |  | 9) оптимізація системи теплопостачання м. Мирнограда Донецької області із закриттям котелень N 2 і 3 четвертої черги - реконструкція теплового пункту мікрорайону Східного під котельню | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 6,016 |  | 6,016 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 14,037 |  | 14,037 |  |  |  |  |  |
| - " - | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  | 10) реконструкція та модернізація модульної газової котельної по вул. Заводській, 51, у смт Донське Волноваського району Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 12,164 |  | 12,164 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 28,384 |  | 28,384 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 11) реконструкція з улаштуванням модульної котельні на твердому паливі теплопункту по вул. Таманова, 20, у м. Покровську Донецької області | виконком Покровської міської ради | місцевий бюджет | 8,771 |  | 8,771 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 20,467 |  | 20,467 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 12) будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) із встановленою потужністю 250 кВт для опалення Желанівської загальноосвітньої школи I - III ступеня в с. Желанне Ясинуватського району Донецької області | Ясинуватська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,042 |  | 1,042 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 1,538 |  | 1,538 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 13) улаштування модульної котельні на твердому паливі теплопункту по вул. Заводській, 6а, у м. Покровську Донецької області | виконком Покровської міської ради | місцевий бюджет | 8,771 |  | 8,771 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 20,466 |  | 20,466 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 14) будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, пров. Шкільний, 21, для опалення загальноосвітньої школи I - III ступеня N 1 Мирноградської (Димитровської) міської ради | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 1,76 |  | 1,76 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 15) реконструкція мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, пров. Шкільний, 21, для опалення загальноосвітньої школи I - III ступеня N 1 Мирноградської (Димитровської) міської ради | - " - | - " - | 2,11 |  | 2,11 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 16) будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, мікрорайон Західний, 4а, для опалення загальноосвітньої школи I - III ступеня N 9 Мирноградської (Димитровської) міської ради | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 2,61 |  | 2,61 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 17) реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, мікрорайон Західний, 4а, для опалення загальноосвітньої школи I - III ступеня N 9 Мирноградської (Димитровської) міської ради | - " - | - " - | 1,94 |  | 1,94 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 18) будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, мікрорайон Західний, 79а, для опалення загальноосвітньої школи I - III ступеня N 6 Мирноградської (Димитровської) міської ради | - " - | - " - | 1,73 |  | 1,73 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 19) реконструкція мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, мікрорайон Західний, 79а, для опалення загальноосвітньої школи I - III ступеня N 6 Мирноградської (Димитровської) міської ради | - " - | - " - | 2,11 |  | 2,11 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 20) будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, мікрорайон Молодіжний, 27а, для опалення загальноосвітньої школи I - III ступеня N 10 Мирноградської (Димитровської) міської ради | - " - | - " - | 1,45 |  | 1,45 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 21) реконструкція діючих мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, мікрорайон Молодіжний, 27а, для опалення загальноосвітньої школи I - III ступеня N 10 Мирноградської (Димитровської) міської ради | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 1,95 |  | 1,95 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 22) будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, мікрорайон Східний, 24, для опалення Української гімназії Мирноградської (Димитровської) міської ради | - " - | - " - | 2,49 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 23) реконструкція мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, мікрорайон Східний, 24, для опалення Української гімназії Мирноградської (Димитровської) міської ради | - " - | - " - | 2,12 |  | 2,12 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 24) будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, вул. Карбишева, 2, для опалення загальноосвітньої школи N 17 Мирноградської (Димитровської) міської ради | - " - | - " - | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 25) реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, вул. Карбишева, 2, для опалення загальноосвітньої школи I - III ступеня N 17 Мирноградської (Димитровської) міської ради | - " - | - " - | 1,94 |  | 1,94 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 26) будівництво блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, квартал 40, 6а, для опалення дошкільного навчального закладу N 8 "Конвалія" Мирноградської (Димитровської) міської ради | Донецька облдержадміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 1,08 |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 27) реконструкція мереж теплопостачання, водовідведення, водопостачання і енергозабезпечення для підключення блочної модульної міні-котельні, яка працює на твердому паливі, розташованої за адресою: м. Мирноград (Димитров) Донецької області, квартал 40, 6а, для опалення дошкільного навчального закладу N 8 "Конвалія" Мирноградської (Димитровської) міської ради | - " - | - " - | 1,47 |  | 1,47 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 28) будівництво блочно-вугільної міні-котельні в амбулаторії N 4 комунального закладу "Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: Донецька область, м. Гірник, вул. Свободи, 25 | - " - | - " - | 3,08 |  | 3,08 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 29) капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Бахмута (центральна, східна, західна частина міста та бульв. Металургів) | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 2,63 |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30) реконструкція зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій смт Водянське (Білицька міська рада), м. Добропілля, Донецька область | - " - | - " - | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 31) реконструкція центрального теплового пункту - 1 ЖМР-4 по бульв. Хмельницького, 18а, у м. Маріуполі Донецької області з впровадженням пластинчатих теплообмінників на гаряче водопостачання та переведенням в автоматичний режим роботи | - " - | - " - | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 32) реконструкція центрального теплового пункту - 2 ЖМР-5 по вул. Зелинського, 17б, у м. Маріуполі Донецької області з впровадженням пластинчатих теплообмінників на гаряче водопостачання та переведенням в автоматичний режим роботи | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 33) реконструкція котельні N 13 у м. Селидовому Донецької області | - " - | - " - | 10,55 |  | 10,55 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 34) капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць Первомайської, Гоголя, Ломоносова, Пирогова, Горького, Желєзнодорожної, Праці, Миру, Молодіжної, Л. Чайкіної, О. Кошового, З. Космодем'янської у м. Українську Донецької області | - " - | - " - | 0,33 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 35) капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення вулиць Залізничної (Жукова), Гагаріна, Голубівської (Ворошилова) у м. Слов'янському Донецької області | - " - | - " - | 0,85 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 36) реконструкція котельні N 5 м. Слов'янська, друга черга будівництва | - " - | - " - | 0,22 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 37) технічне переоснащення контейнерної котельні потужністю 250 кВт для опалення школи по пров. Гаражному, 21, у с. Андріївка Слов'янського району Донецької області | - " - | - " - | 1,32 |  | 1,32 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 38) реконструкція котельні N 15 у м. Лимані Донецької області | - " - | - " - | 9,22 |  | 9,22 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 39) капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення м. Лимана Донецької області | - " - | - " - | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 40) капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулицях Весняній, Медовій, Франка, Залізничній, Чайковського, Молодогвардійців, Стадіонній, Пушкіна у м. Соледарі Донецької області | - " - | - " - | 0,36 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 41) капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення сіл Діброва та Дробишеве Краснолиманського району Донецької області | - " - | - " - | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 42) капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Сіверська Донецької області | - " - | - " - | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,817 | 19 | 263,417 | 6,6 | 5,8 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 162,607 |  | 151,407 | 5,95 | 5,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 113,21 |  | 112,01 | 0,65 | 0,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення | протяжність, кілометрів | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1) С130218 Біловодськ - колективне сільськогосподарське підприємство "50-річчя Жовтня", км 0 + 000 - км 2 + 000 | Луганська облдержадміністрація | інші джерела | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |
| - " - | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 2) О130505 Петрівське - Голубівка - Нова Астрахань, км 23 + 000 - км 27 + 000, км 45 + 000 - км 50 + 000 | - " - | - " - | 46,8 |  |  | 46,8 |  |  |  |  |
| - " - | 18,1 |  |  |  | 18,1 |  |  |  | 3) О131310 Куземівка - Нижня Дуванка, км 0 + 000 - км 18 + 100 | - " - | - " - | 89,2 |  |  |  | 89,2 |  |  |  |
| протяжність, пог. метрів | 49,1 |  | 49,1 |  |  |  |  |  | 4) міст через р. Лугань на км 37 + 062 автомобільної дороги О131201 (пункт пропуску / пункт контролю "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут) - Комишуваха - Попасна - МиронГРЕС | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 5,55 |  | 5,55 |  |  |  |  |  |
| протяжність, метрів | 42,3 |  | 42,3 |  |  |  |  |  | 5) міст через р. Айдар на км 0 + 841 автомобільної дороги О131706 Шульгинка - Кам'янка - Малохатка | - " - | - " - | 17,836 |  | 17,836 |  |  |  |  |  |
| - " - | 49,2 |  | 49,2 |  |  |  |  |  | 6) міст через р. Айдар на км 3 + 350 автомобільної дороги С131601 Передільське - Старий Айдар | - " - | - " - | 9,47 |  | 9,47 |  |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 5,5 |  | 5,5 |  |  |  |  |  | 7) О130505 Греківка - Голубівка - Нова Астрахань на ділянці км 20 + 500 - км 26 + 000 | - " - | - " - | 30,354 |  | 30,354 |  |  |  |  |  |
| протяжність, метрів | 42,68 |  | 42,68 |  |  |  |  |  | 8) капітальний ремонт мосту через р. Маячка по вул. Д. Мазура (м. Тореза) у м. Краматорську Донецької області | виконком Краматорської міської ради | місцевий бюджет | 0,725 |  | 0,725 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 6,524 |  | 6,524 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1665 |  | 1665 |  |  |  |  |  | 9) реконструкція доріг по вул. Ростовській в м. Бахмуті Донецької області | виконком Бахмутської міської ради | місцевий бюджет | 7,722 |  | 7,722 |  |  |  |  |  |
|  | інші джерела | 4,533 |  | 4,533 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 7,441 |  | 7,441 |  |  |  |  |  |
| - " - | 2421 |  | 2421 |  |  |  |  |  | 10) капітальний ремонт мосту і автомобільної дороги по вул. Козацькій в м. Селидовому Донецької області | виконком Селидівської міської ради | місцевий бюджет | 2,25 |  | 2,25 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 20,251 |  | 20,251 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,256 |  | 112,656 | 50,4 | 89,2 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 34,216 |  | 34,216 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 73,907 |  | 73,907 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 144,133 |  | 4,533 | 50,4 | 89,2 |  |  |  |
| 9. Поточний, середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення | протяжність, кілометрів | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1) О130905 Новоайдар - Євсуг, км 9 + 000 - км 25 + 000 | Луганська облдержадміністрація | інші джерела | 25,228 |  |  | 25,228 |  |  |  |  |
| - " - | місцевий бюджет | 37,843 |  |  | 37,843 |  |  |  |  |
| - " - | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 2) О130302 Білокуракине - Луб'янка - Олексіївка - Нещеретове, км 5 + 700 - км 11 + 200 | - " - | інші джерела | 25,6 |  |  | 25,6 |  |  |  |  |
| - " - | 8,2 |  |  |  | 8,2 |  |  |  | 3) О131309 Нижня Дуванка - Лозно-Олександрівка - контрольно-пропускний пункт "Петрівка", км 0 + 000 - км 8 + 200 | - " - | інші джерела | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  | 4) О131704 (Старобільськ - Марківка) - Караяшник - Лозове, км 0 + 000 - км 17 + 000 | Луганська облдержадміністрація | інші джерела | 11,555 |  | 11,555 |  |  |  |  |  |
| - " - | місцевий бюджет | 17,333 | 17,333 |  |  |  |  |  |  |
| - " - | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 5) С131728 (пропускний пункт "Танюшівка"- Старобільськ - Артемівськ) - Запорізьке - Чмирівка, км 0 + 000 - км 3 + 000 | - " - | інші джерела | 2,04 |  |  | 2,04 |  |  |  |  |
| - " - | місцевий бюджет | 3,06 |  |  | 3,06 |  |  |  |  |
| - " - | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6) С131731 Чмирівка - Бутове, км 0 + 000 - км 5 + 000 | - " - | інші джерела | 3,401 |  | 3,401 |  |  |  |  |  |
| - " - | місцевий бюджет | 5,102 |  | 5,102 |  |  |  |  |  |
| - " - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 7) С131729 Підгорівка - Старобільськ (через с. Новоселівка) на ділянці км 0 + 000 - км 3 + 000 | - " - | інші джерела | 4,88 |  | 4,88 |  |  |  |  |  |
| - " - | місцевий бюджет | 7,32 |  | 7,32 |  |  |  |  |  |
| - " - | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  | 8) С131732 Підгорівка - Кам'янка, км 0 + 000 - км 15 + 000 | - " - | інші джерела | 10,184 |  | 10,184 |  |  |  |  |  |
| - " - | місцевий бюджет | 12,275 | 12,275 |  |  |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 10,2 |  | 10,2 |  |  |  |  |  | 9) О130508 Нова Астрахань - Боровеньки на ділянці км 0 + 000 - км 10 + 200 | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 59,23 |  | 59,23 |  |  |  |  |  |
| - " - | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |  | 10) С130514 Об'їзна дорога - м. Кремінної на ділянці км 0 + 000 - км 5 + 900 | - " - | - " - | 33,822 |  | 33,822 |  |  |  |  |  |
| - " - | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 11) О131201 (пункт пропуску/ пункт контролю "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут) - Комишуваха - Попасна - МиронГРЕС на ділянці км 9 + 000 - км 15 + 000 | - " - | - " - | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| - " - | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  |  | 12) С131020 Об'їзд смт Новопскова на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 400 | - " - | - " - | 9,858 |  | 9,858 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 13) С131624 (пункт пропуску / пункт контролю "Красна Талівка" - Луганськ) - Станиця Луганська на ділянці км 2 + 700 - км 4 + 000 | - " - | - " - | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,731 | 29,608 | 183,352 | 93,771 | 16 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 223,843 | 29,608 | 153,332 | 40,903 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 98,888 |  | 30,02 | 52,868 | 16 |  |  |  |
| 10. Відновлення та реконструкція критичної транспортної інфраструктури комунальної власності | протяжність, кілометрів | 1,295 |  | 1,295 |  |  |  |  |  | 1) капітальний ремонт доріг по вулицях ім. Олександра Єрмакова, Театральній, Фестивальній (від вул. Маяковського до вул. Шкільної) у м. Білозерську Донецької області | Мінрегіон | державний бюджет | 3,032 |  | 3,032 |  |  |  |  |  |
| виконком Білозерської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,337 |  | 0,337 |  |  |  |  |  |
| - " - | 3,3 |  |  | 0,2 | 3,1 |  |  |  | 2) капітальний ремонт автодоріг по п'ятьох вулицях м. Лисичанська Луганської області | виконком Лисичанської міськради (за згодою) | інші джерела | 4,89 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,2 |  |  |  |
| місцевий бюджет | 12,746 | 4,586 | 4,08 | 4,08 |  |  |  |  |
| - " - | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3) ремонт автодороги по вул. Томашовській (ділянка Т-13-02) у м. Новодружеську Луганської області | виконком Новодружівської міськради (за згодою) | інші джерела | 16,467 | 2,847 | 4,41 | 4,41 | 4,8 |  |  |  |
| місцевий бюджет | 1,17 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  |  |  |
| - " - | 3,3 |  |  | 1 | 2,3 |  |  |  | 4) капітальний ремонт автодоріг по трьох вулицях м. Рубіжного Луганської області | виконком Рубіжанської міськради (за згодою) | інші джерела | 2,36 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2,3 |  |  |  |
| місцевий бюджет | 17,76 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 5) капітальний ремонт автодороги по вул. Піонерській у м. Біловодську Луганської області | Біловодська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| - " - | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 6) капітальний ремонт автодороги по вул. Титова у м. Кремінній Луганської області | Кремінська райдержадміністрація виконком Кремінської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,855 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |  |  |  |  |
| - " - | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 7) капітальний ремонт автодороги по вул. Леніна у с. Новокраснянка Луганської області | Кремінська райдержадміністрація | - " - | 1,65 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |  |  |  |
| - " - | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 8) капітальний ремонт автодороги по чотирьох вулицях смт Красноріченське Луганської області | - " - | - " - | 2,58 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |
| - " - | 20,3 |  |  | 20,3 |  |  |  |  | 9) капітальний ремонт автодоріг по вулицях у м. Попасній (25 вулиць) Луганської області | виконком Попаснянської міськради (за згодою) | - " - | 59,742 | 19,914 | 19,914 | 19,914 |  |  |  |  |
| - " - | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 10) капітальний ремонт автодороги по вул. Привільнянській у с. Камишуваха-1 Луганської області | Попаснянська райдержадміністрація | - " - | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| - " - | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 11) поточний та середній ремонт автодоріг по шістьох вулицях у м. Гірському Луганської області | - " - | - " - | 4,05 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |  |  |  |  |
| - " - | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  |  |  | 12) ремонт автодороги по п'ятьох вулицях у с. Новотошківське Луганської області | - " - | - " - | 18,825 | 6,275 | 6,275 | 6,275 |  |  |  |  |
| - " - | 4,1 |  |  | 4,1 |  |  |  |  | 13) ремонт автодороги по 20 вулицях у м. Золотому Луганської області | - " - | - " - | 12 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| - " - | 8,8 |  |  | 8,8 |  |  |  |  | 14) ремонт автодороги по 11 вулицях у с. Мирна Долина Луганської області | - " - | - " - | 26,934 | 8,978 | 8,978 | 8,978 |  |  |  |  |
| - " - | 6,6 |  |  | 6,6 |  |  |  |  | 15) ремонт автодороги по 13 вулицях у с. Підлісне Луганської області | - " - | - " - | 12,261 | 4,087 | 4,087 | 4,087 |  |  |  |  |
| - " - | 4,7 |  |  | 4,7 |  |  |  |  | 16) ремонт автодороги по дев'ятьох вулицях у с. Лоскутівка Луганської області | - " - | - " - | 11,439 | 3,813 | 3,813 | 3,813 |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 2,8 |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 17) ремонт автодороги по чотирьох вулицях у с. Рай-Олександрівка Луганської області | Попаснянська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 8,685 | 2,895 | 2,895 | 2,895 |  |  |  |  |
| - " - | 5,4 |  |  | 5,4 |  |  |  |  | 18) ремонт автодороги по вісьмох вулицях у с. Біла Гора Луганської області | - " - | - " - | 16,152 | 5,384 | 5,384 | 5,384 |  |  |  |  |
| - " - | 23,1 |  |  | 23,1 |  |  |  |  | 19) ремонт автодороги по 10 вулицях у с. Устинівка Луганської області | - " - | - " - | 87,135 | 29,045 | 29,045 | 29,045 |  |  |  |  |
| - " - | 3,9 |  |  |  | 3,9 |  |  |  | 20) ремонт автодороги по дев'ятьох вулицях у м. Троїцькому Луганської області | - " - | інші джерела | 15 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |
| - " - | 6,2 |  |  | 6,2 |  |  |  |  | 21) капітальний ремонт автодоріг по 34 вулицях у смт Станиця-Луганська Луганської області | Станично-Луганська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 14,994 | 5,174 | 4,91 | 4,91 |  |  |  |  |
| - " - | 10,9 |  |  | 10,9 |  |  |  |  | 22) капітальний ремонт автодоріг у населених пунктах Петрівка, Валуйське, Нижньотепле, Артема, Широке, Нижня Вільхова, Плотина, Чкугинка, Розквіт (22 вулиці) Станично-Луганського району Луганської області | - " - | - " - | 35,841 | 11,971 | 11,935 | 11,935 |  |  |  |  |
| - " - | 10,2 |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 23) капітальний ремонт автодоріг по 11 вулицях (вул. Шевченко, Андрющенко, Чернишевського, Кобиляцької, Шафрановського, Південна, Заводська, Лангемака, Сінна, Жовтнева, Слобожанська) у м. Старобільську Луганської області | виконком Старобільської міськради (за згодою) | - " - | 30,888 | 10,296 | 10,296 | 10,296 |  |  |  |  |
| - " - | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  |  |  | 24) капітальний ремонт автодоріг у населених пунктах (вул. Леніна у с. Верхня Покровка; вулиці Зарічна - Першотравнева - Титова у с. Шульгинка; вул. Карла Маркса у с. Кам'янка) Старобільського району Луганської області | Старобільська райдержадміністрація | - " - | 4,085 | 1,385 | 1,35 | 1,35 |  |  |  |  |
| - " - | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |  | 25) капітальний ремонт автодоріг у населених пунктах (на кварталі "Тепличний", по вул. К. Маркса, вул. Газопроводській у смт Новопсков; по вул. Паркова у с. Можняківка; по вул. Центральній, вул. Альошина у с. Новобіла; по вул. Піонерській у с. Новорозсош) Новопсковського району Луганської області | Новопсковська райдержадміністрація | - " - | 0,936 | 0,388 | 0,274 | 0,274 |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 26) реконструкція заплавного мосту N 1 м. Сєвєродонецька Луганської області | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 4,1 |  | 2,1 | 2 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 26,1 |  | 8,6 | 17,5 |  |  |  |  |
| - " - | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 27) будівництво комунальної дороги з твердим покриттям по вул. Богдана Хмельницького у смт Новопсков Луганської області | Новопсковська об'єднана територіальна громада | місцевий бюджет | 1,9 |  | 0,3 | 1,6"; |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 7,2 |  | 2,8 | 4,4 |  |  |  |  |
| Разом за завданням 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,514 | 135,343 | 153,12 | 161,151 | 14,9 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 36,332 |  | 14,432 | 21,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 389,465 | 128,346 | 130,128 | 130,991 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 38,717 | 6,997 | 8,56 | 8,26 | 14,9 |  |  |  |
| 11. Відновлення інфраструктури залізничного транспорту | рівень забезпечення, відсотків | 65 |  |  |  |  | 65 |  |  | 1) будівництво залізничної лінії, яка з'єднає ділянку Лантратівка - Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво, відведення землі під будівництво | Луганська облдержадміністрація | інші джерела | 2750 |  |  |  |  | 2750 |  |  |
| кількість підстанцій | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2) реконструкція розподільчих пристроїв 35, 110 кВ тягової підстанції Сіверськ | АТ "Укрзалізниця" | - " - | 19,73 |  | 14,73 | 5 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3) реконструкція розподільчого пристрою 3,3 кВ тягової підстанції Сіверськ | - " - | - " - | 3,12 |  | 3,12 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4) реконструкція розподільчих пристроїв 10, 35 кВ тягової підстанції Славкурорт | - " - | - " - | 22,37 |  | 22,37 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5) реконструкція розподільчого пристрою 3,3 кВ тягової підстанції Славкурорт | - " - | - " - | 1,17 |  |  | 1,17 |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 6) капітальний ремонт автодорожнього шляхопроводу 1191 кілометр ПК6 лінії Вуглегірськ - Маріуполь (ПЧ-20) шириною 9 метрів | - " - | інші джерела | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| інші джерела (власні кошти) | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| кількість підстанцій | 17 |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 7) модернізація залізничних шляхів у Луганській області Новозолотарівка - Лиман | Мінреінтеграції | державний бюджет | 216,5 |  |  |  |  |  | 100 | 116,5 |
| кількість проектів | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8) реконструкція ліній зв'язку на дільниці Попасна-Світлодарське, у тому числі прокладання волоконно-оптичної лінії зв'язку | АТ "Укрзалізниця" | інші джерела | 16,89 |  |  |  |  |  | 16,89 |  |
| - " - | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9) капітальний ремонт автодорожнього шляхопроводу 1191 кілометр ПК 6 станції Волноваха | - " - | - " - | 16,319 |  |  |  |  | 16,319 |  |  |
| Разом за завданням 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106,099 |  | 100,22 | 6,17 |  | 2766,319 | 116,89 | 116,5 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 216,5 |  |  |  |  |  | 100 | 116,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 2889,599 |  | 100,22 | 6,17 |  | 2766,319 | 16,89 |  |
| 12. Удосконалення системи пасажироперевезень у населених пунктах | протяжність, кілометрів | 24,5 | 2,3 | 9,5 | 3,7 | 9 |  |  |  | 1) капітальний ремонт ділянок контактних мереж трамвая та тролейбуса в м. Маріуполі | Мінрегіон | державний бюджет | 53,2 |  | 19,4 | 8,7 | 25,1 |  |  |  |
| виконком Маріупольської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 46,36 | 5 | 9,36 | 6,5 | 25,5 |  |  |  |
| - " - | 25,95 | 1 | 12,54 | 6,071 | 6,337 |  |  |  | 2) капітальний ремонт трамвайної колії в м. Маріуполі | Мінрегіон | державний бюджет | 143,5 |  | 73,5 | 30 | 40 |  |  |  |
| виконком Маріупольської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 114,4 | 9,9 | 49,5 | 31 | 24 |  |  |  |
| кількість, одиниць | 73 |  | 41 | 16 | 16 |  |  |  | 3) придбання тролейбусних машин для м. Маріуполя | Мінінфраструктури | державний бюджет | 187 |  | 99 | 44 | 44 |  |  |  |
| виконком Маріупольської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 213,69 |  | 125,69 | 44 | 44 |  |  |  |
| виконком Маріупольської міськради (за згодою) | інші джерела | 2,19 |  | 2,19 |  |  |  |  |  |
| - " - | 55 |  | 29 | 13 | 13 |  |  |  | 4) придбання комунальних автобусів (великої місткості) для м. Маріуполя | Мінрегіон | державний бюджет | 127,6 |  | 66 | 30,8 | 30,8 |  |  |  |
| виконком Маріупольської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 114,4 |  | 61,6 | 26,4 | 26,4 |  |  |  |
| кількість, одиниць | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  | 5) придбання комунальних автобусів (середньої місткості) для м. Маріуполя | Мінрегіон | державний бюджет | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |
| виконком Маріупольської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |
| - " - | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  | 6) придбання тролейбусів бувших у використанні у країнах ЄС, для м. Лисичанська | Мінрегіон | державний бюджет | 33,25 |  | 33,25 |  |  |  |  |  |
| виконком Лисичанської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 1,75 |  | 1,75 |  |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 7) відновлення електроконтактної мережі в м. Лисичанську | Мінрегіон | державний бюджет | 7,657 |  | 7,657 |  |  |  |  |  |
| виконком Лисичанської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,405 |  | 0,405 |  |  |  |  |  |
| кількість одиниць | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 8) придбання трамваїв, бувших у використанні | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1097,402 | 14,9 | 601,302 | 221,4 | 259,8 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 573,207 |  | 319,807 | 113,5 | 139,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 522,005 | 14,9 | 279,305 | 107,9 | 119,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 2,19 |  | 2,19 |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5243,002 | 179,851 | 1150,65 | 532,892 | 379,9 | 2766,319 | 116,89 | 116,5 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 860,255 |  | 368,455 | 135,4 | 139,9 |  | 100 | 116,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 1209,22 | 172,854 | 636,672 | 279,794 | 119,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 3173,527 | 6,997 | 145,523 | 117,698 | 120,1 | 2766,319 | 16,89 |  |
| Водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Відновлення критичної інфраструктури систем водопостачання та водовідведення | кількість, одиниць | 6 |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 1) реконструкція водяних та каналізаційних насосних станцій у м. Маріуполі | Мінрегіон | державний бюджет | 80 |  | 35 | 30 | 15 |  |  |  |
| Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 22,6 |  | 11,6 | 7 | 4 |  |  |  |
| виконком Маріупольської міськради (за згодою) | інші джерела | 80 |  | 40 | 30 | 10 |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 320 |  | 120 | 100 | 100 |  |  |  | 2) реконструкція систем водопостачання та водовідведення | Мінрегіон | державний бюджет | 100 |  | 40 | 30 | 30 |  |  |  |
| Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 40 |  | 15 | 15 | 10 |  |  |  |
| виконком Маріупольської міськради (за згодою) | інші джерела | 160 |  | 60 | 50 | 50 |  |  |  |
| - " - | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 3) реконструкція каналізаційного колектора в м. Білозерську | Мінрегіон | державний бюджет | 3,53 |  | 3,53 |  |  |  |  |  |
| виконком Білозерської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,39 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 4) розроблення проекту та капітальний ремонт каналізаційних колекторів м. Сєвєродонецька | Мінрегіон виконком Сєвєродонецької міськради (за згодою) | державний бюджет | 11,5 |  | 11,5 |  |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 8 |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 5) капітальний ремонт та реконструкція водопроводів та каналізаційних мереж м. Попасної | Мінрегіон | державний бюджет | 3,6 |  | 1,8 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| Попаснянська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,4 |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| кількість гідротехнічних споруд, одиниць | 8 |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 6) капітальний ремонт насосних водопровідних та каналізаційних станцій у м. Попасній | Мінрегіон | державний бюджет | 2,16 |  | 1,08 | 0,54 | 0,54 |  |  |  |
| Попаснянська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,24 |  | 0,12 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |
| кількість свердловин, одиниць | 5 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 7) капітальний ремонт свердловин у м. Попасній | Мінрегіон | державний бюджет | 0,45 |  | 0,18 | 0,09 | 0,18 |  |  |  |
| Попаснянська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,05 |  | 0,02 | 0,01 | 0,02 |  |  |  |
| кількість очисних споруд, одиниць | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8) капітальний ремонт та реконструкція діючої очисної споруди в м. Попасній | Мінрегіон | державний бюджет | 13,5 |  | 6,75 | 3,375 | 3,375 |  |  |  |
| Попаснянська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,51 |  | 0,76 | 0,375 | 0,375 |  |  |  |
| кількість водоводів, одиниць | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9) капітальний ремонт магістральних водогонів, які забезпечують водопостачання міста: "Карбоніт - ВРЗ" "Карбоніт - НОД" | Мінрегіон | державний бюджет | 21,6 |  | 21,6 |  |  |  |  |  |
| Попаснянська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 10) капітальний ремонт водопровідно-насосних станцій в м. Кремінній | Мінрегіон | державний бюджет | 16,8 |  |  | 16,8 |  |  |  |  |
| виконком Кремінської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - " - | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  | 11) капітальний ремонт аварійних ділянок самопливних каналізаційних мереж м. Сватового | Мінрегіон | державний бюджет | 9,77 |  | 9,77 |  |  |  |  |  |
| виконком Сватівської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 12) капітальний ремонт об'єктів міського комунального підприємства "Сватівський водоканал" | Мінрегіон | державний бюджет | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| виконком Сватівської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 13) капітальний ремонт каналізаційної насосної станції N 12, розташованої за адресою: майдан Злагоди, 3а, в м. Сватовому | Мінрегіон | державний бюджет | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 14) реконструкція самопливних каналізаційних колекторів у м. Старобільську: по вулицях Миру, Центральній, Великій Садовій, Зарічній до КНС N 1; по вулицях Южній, Луганській, Малій Садовій, Коцюбинського, Садовій, Бутковій, Зарічній до КНС N 1 | - " - | - " - | 44,38 |  | 44,38 |  |  |  |  |  |
| кількість проектів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 15) будівництво загальновузлової мережі водозабезпечення м. Старобільська | Мінрегіон | державний бюджет | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| Старобільська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 16) реконструкція двох Білогорівських магістральних водоводів Д-600 мм та Д-500 мм протяжністю 10,8 кілометра кожної ділянки | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виконком Лисичанської міської ради | місцевий бюджет | 7,8 |  | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 70,8 |  | 35,4 | 35,4 |  |  |  |  |
| - " - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 17) поліпшення умов водозабезпечення населення Троїцької об'єднаної територіальної громади | Троїцька об'єднана територіальна громада | місцевий бюджет | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 5,5 |  | 5,5 |  |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 1,39 |  | 1,39 |  |  |  |  |  | 18) капітальний ремонт магістрального водоводу Д-500 мм по просп. Будівельників від вул. Лавицького до пров. Чорноморського, Приморський район у м. Маріуполі Донецької області, протяжністю 390 метрів (інвентарний номер 1105) | виконком Маріупольської міської ради | місцевий бюджет | 4,413 |  | 4,413 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 9,823 |  | 9,823 |  |  |  |  |  |
| площа, кв. метрів | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  | 19) реконструкція з встановленням підвищувальної насосної станції для нормалізації водопостачання системи водопостачання по вул. Дундича, 2, у Кальміуському районі м. Маріуполя Донецької області | виконком Маріупольської міської ради | місцевий бюджет | 1,832 |  | 1,832 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 4,077 |  | 4,077 |  |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 20) капітальний ремонт водоводу Д-500 мм від готелю "Азовсталь" до вул. Якова Гугеля (по просп. Перемоги) в Лівобережному районі м. Маріуполя Донецької області | виконком Маріупольської міської ради | місцевий бюджет | 3,98 |  | 3,98 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 8,859 |  | 8,859 |  |  |  |  |  |
| - " - | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 21) капітальний ремонт водоводу Д-500 мм від вул. Флотської до вул. Новоросійської (Залізнична лікарня) по вул. Ангарській в Центральному районі м. Маріуполя Донецької області протяжністю 700 метрів | виконком Маріупольської міської ради | місцевий бюджет | 2,476 |  | 2,476 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 5,51 |  | 5,51 |  |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 22) капітальний ремонт водопровідної мережи смт Мангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі водопровідно-насосної станції другого підйому в с. Широка Балка до камер по вул. Степна у смт Мангуш) | виконком Маріупольської міської ради | місцевий бюджет | 2,286 |  | 2,286 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 5,088 |  | 5,088 |  |  |  |  |  |
| - " - | 4,178 |  | 4,178 |  |  |  |  |  | 23) будівництво водопроводу до с. Побєда Мар'їнського району | Мар'їнська районна військово-цивільна адміністрація | місцевий бюджет | 0,117 |  | 0,117 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 1,05 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
| - " - | 3,077 |  | 3,077 |  |  |  |  |  | 24) водопостачання, села Курицине та Спасько-Михайлівка Олександрівського району Донецької області | Олександрівська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,885 |  | 0,885 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 5,015 |  | 5,015 |  |  |  |  |  |
| - " - | 43 |  |  | 43 |  |  |  |  | 25) водогін від Селидівського водогону Д-600 мм N 2 до сіл Срібне, Ясенове, Новоандріївка, Запоріжжя, Богданівка, Троїцьке, Петровське Срібненської сільської ради та с. Новоєлизаветівка Новоєлизаветівської сільської ради Покровського (Красноармійського) району Донецької області | Покровська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 7,09 |  | 3,545 | 3,545 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 63,814 |  | 31,907 | 31,907 |  |  |  |  |
| - " - | 16,45 |  | 16,45 |  |  |  |  |  | 26) реконструкція системи водопостачання в с. Званівка Бахмутського району Донецької області | виконком Званівської сільської ради | місцевий бюджет | 1,593 |  | 1,593 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 9,026 |  | 9,026 |  |  |  |  |  |
| - " - | 2,558 |  | 2,558 |  |  |  |  |  | 27) капітальний ремонт системи водопроводу в с-щі Нове Лиманського району Донецької області - капітальний ремонт (друга черга) | виконком Лиманської міської ради | місцевий бюджет | 2,268 |  | 2,268 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 5,047 |  | 5,047 |  |  |  |  |  |
| - " - | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 28) водопровідні мережі с. Рубці Лиманського району | виконком Лиманської міської ради | місцевий бюджет | 1,055 |  | 1,055 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 1,518 |  | 1,518 |  |  |  |  |  |
| протяжність, пог. метрів | 2965 |  | 2965 |  |  |  |  |  | 29) капітальний ремонт магістрального другого Донецького водопроводу Д-1400 мм (ліва нитка), ПК0 - ПК 29 + 22, Слов'янський район Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 25,83 |  | 25,83 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 60,27 |  | 60,27 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 30) реконструкція системи знезараження питної води на фільтрувальній станції з впровадженням електролізних установок з виробництва гіпохлориту натрію м. Краматорська | Мінрегіон | державний бюджет | 40,23 |  | 12,07 | 28,16 |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 31) капітальний ремонт системи водопроводу у с-щі Нове Краснолиманського району Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,26 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 32) реконструкція магістральних мереж водопостачання по вулицях Оборони, Колпакової у м. Бахмуті Донецької області | - " - | - " - | 17,72 |  | 17,72 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 33) капітальний ремонт ділянки водоводу Д-500 мм Красносільського водозабору м. Бахмута від Красносільського водозабору до вул. Шосейної у м. Бахмуті | - " - | - " - | 0,91 |  | 0,91 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 34) капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-500 мм від вул. Визволителів Донбасу до вул. Корсунського в м. Бахмуті Донецької області | - " - | - " - | 2,37 |  | 2,37 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 35) капітальний ремонт ділянки водопроводу Д-200 мм від вул. Маріупольської, 1, до пров. Великого Троїцького у м. Бахмуті Донецької області | - " - | - " - | 9,85 |  | 9,85 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 36) капітальний ремонт ділянки водоводу Д-400 мм від вул. Колпакової через залізничні шляхи по вул. Садовій до пров. 5-го Садового у м. Бахмуті Донецької області | - " - | - " - | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 37) будівництво каналізаційної насосної станції для водовідведення від житлових будинків по вул. Свято-Георгіївській, 67, 69, 71, у м. Бахмуті Донецької області | - " - | - " - | 0,26 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 38) будівництво водоводу від Новогродівського водоводу Д-400 мм до водопровідного вузла м. Мирноград Донецької області | - " - | - " - | 5,52 |  | 5,52 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 39) реконструкція системи водопостачання від 3-го підйому до фільтрувальної станції м. Краматорська Донецької області | - " - | - " - | 9,7 |  | 9,7 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 40) реконструкція системи водопостачання с. Красноторка м. Краматорськ Донецької області | - " - | - " - | 4,95 |  | 4,95 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 41) капітальний ремонт водоводу по вул. 8 березня в Іллічівському районі м. Маріуполя Донецької області | - " - | - " - | 1,11 |  | 1,11 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 42) капітальний ремонт ділянки водоводу Д-800 мм від водопровідно-насосної станції-5 (вул. Панфілова, 145) до вул. Таганрозької в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,63 |  | 0,63 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 43) капітальний ремонт водоводу по просп. Перемоги до вул. Орджонікідзе в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя Донецької області (коригування) | - " - | - " - | 0,87 |  | 0,87 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 44) капітальний ремонт водопровідної мережі смт Мангуш (ділянка дублюючого водоводу від камери розподілу в районі водопровідно-насосної станції другого підйому с. Широка Балка до камер по вул. Степна, смт Мангуш) (перша черга будівництва) Донецької області | - " - | - " - | 9,36 |  | 9,36 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 45) реконструкція системи водовідведення поверхневого стоку від вул. Леваневського до вул. Казанцева у м. Маріуполі Донецької області | - " - | - " - | 13,66 |  | 13,66 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 46) реконструкція самопливного каналізаційного колектора в Жовтневому районі м. Маріуполя (ділянка від існуючої камери N 19 до просп. Леніна) Донецької області | - " - | - " - | 13,94 |  | 13,94 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 47) реконструкція напірних колекторів каналізаційно-насосної станції-5-5А в Іллічівському (Кальміуському) районі м. Маріуполя Донецької області | - " - | - " - | 25,43 |  | 25,43 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 48) насосні станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя Донецької області (коригування) | - " - | - " - | 40,19 |  | 40,19 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 49) реконструкція системи водопостачання м. Новогродівки шляхом встановлення підкачувальної насосної станції зонального водопостачання багатоповерхової забудови по вул. Піонерській у м. Новогродівці Донецької області | - " - | - " - | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 50) реконструкція системи водопостачання м. Новогродівки шляхом встановлення підкачувальної насосної станції зонального водопостачання багатоповерхової забудови по вул. Фестивальній у м. Новогродівці Донецької області | - " - | - " - | 0,77 |  | 0,77 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 51) реконструкція врізки від водоводу районного виробничого управління через вул. Юності на населений пункт Рубіжне (1300 метрів труби Д-150 мм) за адресою: Донецька область, м. Новогродівка | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,66 |  | 0,66 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 52) капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора по вул. Нагорній (дільниця від вул. Михайлівської до каналізаційно-насосної станції N 2) у м. Селидовому Донецької області | - " - | - " - | 0,13 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 53) реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Нагорній у м. Селидовому Донецької області (дільниця від каналізаційно-насосної станції N 2 до вул. Михайлівської) (коригування) | - " - | - " - | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 54) капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулиць Енгельса, Надії, Електровозної (від вул. Ізмайлівської до пров. Потьомкіна), Центральної (від вул. Горної до пров. Матросова), Рєпіна, Ізмайлівської, Середньої, Мічуріна, Гурова, Чайковського, Островського (від пров. Мостового до пров. Абрикосового), пров. Козацького (від вул. Шевченка до вул. Володимирської), вулиць Жуковського, Свободи, Пушкіна (від вул. Ватутіна до вул. Шахтарської Слави), Шахтарської Слави у м. Гірнику Донецької області | - " - | - " - | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 55) капітальний ремонт ділянки напірного водоводу від будівлі насосної станції першого підйому у м. Слов'янську Донецької області | - " - | - " - | 0,42 |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 56) будівництво резервуара для фільтрувальної станції, м. Слов'янськ Донецької області | - " - | - " - | 0,99 |  | 0,99 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 57) будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Лісозахисній у м. Слов'янську Донецької області для відводу технологічної води з грязевідстойника фільтрувальної станції | - " - | - " - | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 58) монтаж насосної установки на фільтрувальній станції, м. Слов'янськ (капітальний ремонт) | - " - | - " - | 6,28 |  | 6,28 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 59) будівництво водопроводу від вул. Я. Мудрого (Урицького) до пров. Богомольця (перемичка), м. Слов'янськ Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,76 |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 60) капітальний ремонт дюкера водогону N 9 через р. Казенний Торець, м. Слов'янськ Донецької області | - " - | - " - | 0,19 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 61) реконструкція мереж водопостачання по вулицях Шевченка, Василівській, бульв. Пушкіна у м. Слов'янську Донецької області | - " - | - " - | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 62) реконструкція мереж водопостачання по вулицях Добровольського, Л. Толстого, Я. Мудрого у м. Слов'янську Донецької області | - " - | - " - | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 63) реконструкція дюкера напірного каналізаційного колектора від каналізаційно-насосної станції N 1-А до очисних споруд через р. Казенний Торець, м. Слов'янськ Донецької області | - " - | - " - | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 64) реконструкція дюкера напірного каналізаційного колектора від каналізаційно-насосних станцій N 1 і 5 до очисних споруд через р. Казенний Торець, м. Слов'янськ Донецької області | - " - | - " - | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 65) реконструкція напірного каналізаційного колектора від каналізаційно-насосних станцій N 1 і 5 до очисних споруд | - " - | - " - | 0,88 |  | 0,88 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 66) реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора каналізаційно-насосної станції N 3 від вул. Комунарів (Торської) до каналізаційно-насосної станції 1-А, м. Слов'янськ Донецької області | - " - | - " - | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 67) капітальний ремонт відкритих дренажних систем у районі вулиць Граничній, Героїв Пілотів у м. Слов'янську Донецької області | - " - | - " - | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 68) капітальний ремонт насосної станції по вул. Центральній та напірного колектора від насосної станції до вул. Банківської у м. Слов'янську Донецької області | - " - | - " - | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 69) капітальний ремонт насосних станцій "Лиман 2", "Кокінакі", "Волзька", "К. Маркса", "Лозановича", м. Слов'янськ | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 2,67 |  | 2,67 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 70) встановлення індивідуальних підкачувальних станцій на багатоповерхові та малоповерхові житлові будинки у м. Слов'янську Донецької області (капітальний ремонт) | - " - | - " - | 5,09 |  | 5,09 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 71) капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Артемівській у с. Зайцеве Артемівського району Донецької області | - " - | - " - | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 72) реконструкція мереж водовідведення та очисних споруд с. Клинове Бахмутського району Донецької області | - " - | - " - | 4,74 |  | 4,74 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 73) реконструкція магістрального водоводу "Великоанадольська фільтрувальна станція - Донецький хіміко-металургійний завод" ПК0 - ПК50, Волноваський район Донецької області (коригування) | - " - | - " - | 24,02 |  | 24,02 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 74) реконструкція системи водопостачання смт Нікольське Донецької області | - " - | - " - | 4,36 |  | 4,36 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 75) капітальний ремонт водопровідних мереж у с. Світле Добропільського району Донецької області (коригування) | - " - | - " - | 0,19 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 76) реконструкція гідротехнічної споруди Золотоколодязького водосховища Золотоколодязької сільської ради Добропільського району Донецької області (коригування) | - " - | - " - | 1,14 |  | 1,14 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 77) капітальний ремонт водопровідних мереж у с. Кам'янка Шилівської сільської ради Добропільського району Донецької області | - " - | - " - | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 78) капітальний ремонт водонапірної башти, насосної станції та свердловини в с. Шилівка Добропільського району Донецької області | - " - | - " - | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 79) капітальний ремонт лінії водопроводу в с. Світле Світлівської сільської ради Добропільського району Донецької області | - " - | - " - | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 80) будівництво водоводу технічної води у с. Дем'янівка Комишуватської сільської ради Донецької області, 7 кілометрів | - " - | - " - | 10,93 |  | 10,93 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 81) капітальне будівництво водопровідної мережі с. Стародубівка Донецької області, 4 кілометри | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 7,48 |  | 7,48 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 82) будівництво водопровідних башт та станції питної води по вул. Садовій, 1, у с. Сергіївка Слов'янського району Донецької області | - " - | - " - | 1,28 |  | 1,28 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 83) капітальний ремонт водопроводу від розподільного колодязя ВК-1 до водонапірної башти у с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області | - " - | - " - | 0,57 |  | 0,57 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 84) капітальний ремонт водопроводу по вул. Советській у с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області | - " - | - " - | 0,58 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 85) капітальний ремонт водопроводу від свердловини до розподільного водопровідного колодязя ВК-1 у с. Олександрівка Слов'янського району Донецької області | - " - | - " - | 1,18 |  | 1,18 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 86) реконструкція зовнішніх мереж водопроводу по вул. Молодіжній у с. Яковлівка Бахмутського району Донецької області (коригування) | - " - | - " - | 0,38 |  | 0,38 |  |  |  |  |  |
| обсяг реалізації проекту, відсотків | 80 |  |  |  |  | 40 | 60 | 80 | 87) розроблення генерального плану з удосконалення системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя до 2040 року. Будівництво, ремонт, модернізація об'єктів і споруд з очищення питної води та зменшення її витрат у мережах водопостачання | Мінреінтеграції | інші джерела | 1634,202 |  |  |  |  | 150 | 672,735 | 811,467 |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2853,554 |  | 806,44 | 288,362 | 124,55 | 150 | 672,735 | 811,467 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 605,717 |  | 378,55 | 177,172 | 49,995 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 373,635 |  | 327,89 | 31,19 | 14,555 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 1874,202 |  | 100 | 80 | 60 | 150 | 672,735 | 811,467 |
| Екологія та охорона навколишнього природного середовища | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Зміцнення національної спроможності щодо захисту навколишнього природного середовища | кількість проектів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1) розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво полігона твердих побутових відходів у Попаснянському районі | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2) виконання робіт із будівництва полігона твердих побутових відходів у Попаснянському районі | Мінрегіон | державний бюджет | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | інші джерела | 11,2 |  | 11,2 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3) будівництво в м. Сєвєродонецьку сміттєпереробного заводу із впровадженням системи переробки (сортування) відходів з отриманням альтернативних видів палива | Мінрегіон | державний бюджет | 58,5 |  | 15 | 23,5 | 20 |  |  |  |
| виконком Сєвєродонецької міської ради (за згодою) | місцевий бюджет | 6,5 |  | 4 | 2 | 0,5 |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4) реконструкція полігона твердих побутових відходів у м. Кремінній | Мінрегіон Міндовкілля | державний бюджет | 10,5 |  | 10,5 |  |  |  |  |  |
| виконком Кремінської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5) реконструкція полігона твердих побутових відходів у м. Старобільську | Мінрегіон Міндовкілля | державний бюджет | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| виконком Старобільської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 0,5 |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  | 6) проведення робіт з очистки берегів р. Айдар | Міндовкілля | державний бюджет | 3 |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |
| виконком Старобільської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| кількість одиниць | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  | 7) придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станично-Луганського району | Станично-Луганська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| кількість одиниць | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8) розчистка р. Казенний Торець та її притоки (розроблення проектно-кошторисної документації) | Міндовкілля | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| протяжність, кілометрів | 36,7 |  |  |  | 36,7 |  |  |  | 9) розчистка р. Казенний Торець та її притоки (проведення робіт) | Міндовкілля | державний бюджет | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
| - " - | 78,8 |  |  |  | 78,8 |  |  |  | 10) розчистка р. Бахмутка та її притоку, у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації | Міндовкілля | державний бюджет | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 11) реконструкція гідровузла Клебан-Бикського водосховища | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 15,961 |  |  | 15,961 |  |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,361 |  | 75,2 | 43,861 | 101,3 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 176,9 |  | 51,9 | 25 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 32,261 |  | 12,1 | 18,861 | 1,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 11,2 |  | 11,2 |  |  |  |  |  |
| Фізична культура та спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Створення доступної спортивної інфраструктури | кількість майданчиків | 10\* |  | 8 | 2 |  |  |  |  | 1) облаштування тренажерних та спортивних майданчиків за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян у м. Сватовому | Мінрегіон | державний бюджет | 0,25 |  | 0,2 | 0,05 |  |  |  |  |
| виконком Сватівської міської ради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,25 |  | 0,2 | 0,05 |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2) ремонт будівлі стадіону "Нива" по вул. ім. М. Жилкіна, 2а, у м. Сватовому | Мінрегіон | державний бюджет | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| виконком Сватівської міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3) будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків "Ядро" в м. Сєвєродонецьку | виконавчий комітет Сєвєродонецької міськради (за згодою) | місцевий бюджет | 16,58 | 16,58 |  |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4) модернізація стадіону "Хімік" у м. Сєвєродонецьку | Мінрегіон | державний бюджет | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5) реконструкція та модернізація приміщень комунальної установи Луганського обласного фізкультурного центру "Олімп" у м. Кремінній | Мінрегіон | державний бюджет | 60 |  | 50 | 5 | 5 |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6) реконструкція стадіону "Колос" у м. Старобільську | Старобільська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7) будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи N 1 Попаснянської районної ради | Мінрегіон | державний бюджет | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 8) будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям на території комунальної установи "Попаснянська ДЮСШ" | - " - | - " - | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 9) реконструкція трибун стадіону комунальної установи "Попаснянська ДЮСШ" | - " - | - " - | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| - " - | 1\* |  | 1 |  |  |  |  |  | 10) будівництво вуличного спортивного майданчика з тренажерним обладнанням | - " - | - " - | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 11) будівництво скейт-парку (роллідром) у м. Попасній | - " - | - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 12) покращення доступу до спортивної інфраструктури та підтримка занять спортом населення Троїцької об'єднаної територіальної громади для дітей з особливими потребами | Троїцька об'єднана територіальна громада | місцевий бюджет | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 5,4 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 13) будівництво каркасного спортивного залу для Кремінської загальноосвітньої школи N 2 I - III ступеня за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Титова, 18 | Кремінська райдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,5 |  | 0,7 | 0,8 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 12,8 |  | 5,9 | 6,9 |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 14) капітальний ремонт тенісних кортів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи N 1 за адресою: вул. Федоренка, 33а, у м. Сєвєродонецьку Луганської області | виконком Сєвєродонецької міської ради | місцевий бюджет | 1,2 |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 10 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 15) капітальний ремонт покрівлі будівлі Лисичанської міської дитячо-юнацької спортивної школи, розташованої за адресою: вул. Штейгерська, 9, м. Лисичанськ | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| площа, кв. метрів | 7388 |  | 7388 |  |  |  |  |  | 16) реконструкція дренажної системи та штучного покриття футбольного поля 105  68 метрів стадіону "Авангард" Донецького вищого училища олімпійського резерву імені Сергія Бубки по вул. Благовіщенській у м. Бахмуті Донецької області | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 3,586 |  | 3,586 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 8,368 |  | 8,368 |  |  |  |  |  |
| - " - | 559,7 |  | 559,7 |  |  |  |  |  | 17) капітальний ремонт спортивного залу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи N 1 по вул. Благовіщенській, 41, у м. Бахмуті | виконком Бахмутської міської ради | місцевий бюджет | 1,016 |  | 1,016 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 2,371 |  | 2,371 |  |  |  |  |  |
| - " - | 2004,38 |  | 2004,38 |  |  |  |  |  | 18) капітальний ремонт Палацу спорту, плавального басейну по вул. Спортивній у смт Новодонецьке, м. Добропілля Донецької області | виконком Добропільської міської ради | місцевий бюджет | 1,016 |  | 1,016 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 2,371 |  | 2,371 |  |  |  |  |  |
| - " - | 2854,8 |  |  | 2854,8 |  |  |  |  | 19) капітальний ремонт Палацу спорту по вул. Миру, 32, в м. Білицькому (Білицька міська рада), м. Добропілля Донецької області | виконком Добропільської міської ради | місцевий бюджет | 1,33 |  | 0,665 | 0,665 |  |  |  |  |
| інші джерела | 1,33 |  | 0,665 | 0,665 |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 10,638 |  | 5,319 | 5,319 |  |  |  |  |
| - " - | 2246,51 |  | 2246,51 |  |  |  |  |  | 20) капітальний ремонт Палацу спорту по вул. Шахтарської Слави, 19, в м. Білозерському Донецької області | виконком Добропільської міської ради | місцевий бюджет | 1,528 |  | 1,528 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 13,754 |  | 13,754 |  |  |  |  |  |
| - " - | 11410 |  | 11410 |  |  |  |  |  | 21) будівництво спортивно-оздоровчого комплексу (футбольне поле, майданчик для пляжного волейболу, легкоатлетична доріжка) по вул. Парковій у м. Краматорську Донецької області | виконком Краматорської міської ради | місцевий бюджет | 2,06 |  | 2,06 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 18,553 |  | 18,553 |  |  |  |  |  |
| площа, кв. метрів | 1483,6 |  | 1483,6 |  |  |  |  |  | 22) капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Парковій, 1в, у м. Родинському Донецької області | виконком Покровської міської ради | місцевий бюджет | 2,449 |  | 2,449 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 5,713 |  | 5,713 |  |  |  |  |  |
| - " - | 230 |  | 230 |  |  |  |  |  | 23) реконструкція дитячо-юнацької спортивної школи і котельні у м. Селидовому Донецької області | виконком Селидівської міської ради | місцевий бюджет | 0,693 |  | 0,693 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 0,807 |  | 0,807 |  |  |  |  |  |
| - " - | 7140 |  | 7140 |  |  |  |  |  | 24) реконструкція футбольного поля із штучним покриттям на стадіоні "Шахтар" дитячо-юнацької спортивної школи (105  68 метрів) у м. Селидовому Донецької області | виконком Селидівської міської ради | місцевий бюджет | 0,945 |  | 0,945 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 8,504 |  | 8,504 |  |  |  |  |  |
| - " - | 7700 |  | 7700 |  |  |  |  |  | 25) реконструкція стадіону комунального позашкільного навчального закладу "Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" по вул. Григорія Данилевського, 114б, у м. Слов'янську Донецької області (перша черга) | виконком Слов'янської міської ради | місцевий бюджет | 1,056 |  | 1,056 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 9,5 |  | 9,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 18520 |  | 18520 |  |  |  |  |  | 26) будівництво рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солоних озер" (озеро Вейсове), м. Слов'янськ Донецької області | виконком Слов'янської міської ради | місцевий бюджет | 1,881 |  | 1,881 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 16,933 |  | 16,933 |  |  |  |  |  |
| кількість одиниць | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 27) реконструкція системи з дезінфекції води без застосування хлору в басейні ємністю 800 куб. метрів по вул. Короленка, 2, у м. Слов'янську Донецької області | виконком Слов'янської міської ради | місцевий бюджет | 0,238 |  | 0,238 |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 2,144 |  | 2,144 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 28) реконструкція Артемівського районного спортивно-оздоровчого комплексу "Доломітчик" по просп. Миру (Леніна), 6, у м. Сіверську Бахмутського (Артемівського) району Донецької області (погашення кредиторської заборгованості) | Бахмутська райдержадміністрація | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мінрегіон | державний бюджет | 0,06 |  | 0,06+ |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 29) п'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву імені С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, у м. Артемівську Донецької області - реконструкція | Мінрегіон | державний бюджет | 29,28 |  | 8,78 | 20,5 |  |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,204 | 26,78 | 225,875 | 50,549 | 5 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 247,146 |  | 194,377 | 47,769 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 59,728 | 26,78 | 30,833 | 2,115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 1,33 |  | 0,665 | 0,665 |  |  |  |  |
| Пріоритетний напрям II. Економічне відновлення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розвиток спроможності у сфері місцевого економічного планування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Оцінка конкурентоспроможності постраждалих регіонів | кількість документів (оціночні звіти) | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | здійснення оцінки економічного потенціалу, визначення найбільш перспективних напрямів розвитку бізнесу у східних регіонах, визначення механізму участі приватного сектору у відновленні зруйнованої інфраструктури | Мінреінтеграції | інші джерела | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,4 |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 2. Відновлення інфраструктури зрошувальних систем Донецької та Луганської областей | загальна площа обстежених систем, тис. гектарів | 60 |  | 18 | 24 | 18 |  |  |  | 1) проведення обстеження та оцінка стану інфраструктури зрошувальних меліоративних систем, розроблення рекомендацій та проектної документації щодо відновлення та удосконалення їх функціонування | Національна академія аграрних наук | державний бюджет | 6 |  | 1,8 | 2,4 | 1,8 |  |  |  |
| кілометрів | 11,8 |  |  |  |  |  |  | 11,8 | 2) відновлення гідрологічного режиму р. Деркул у Біловодській територіальній громаді Старобільського району Луганської області | Міндовкілля Держводагентство | - " - | 17,3 |  |  |  |  |  | 9 | 8,3 |
| тис. гектарів | 1,3 |  |  |  |  |  | 0,9 | 0,4 | 3) відновлення роботи зрошувальних систем Луганської області | Мінагрополітики Держрибагентство | - " - | 45,81 |  |  |  |  |  | 22,53 | 23,28 |
| інші джерела | 15,5 |  |  |  |  |  | 6,2 | 9,3 |
| - " - | 1,91 |  |  |  |  |  | 1,07 | 0,84 | 4) відновлення роботи Слов'янської зрошувальної системи Слов'янської територіальної громади Краматорського району Донецької області | Мінагрополітики Держрибагентство | державний бюджет | 57,614 |  |  |  |  |  | 56,667 | 0,947 |
| інші джерела | 24,204 |  |  |  |  |  | 10,104 | 14,1 |
| - " - | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 5) відновлення роботи Маріупольської зрошувальної системи Мирненської територіальної громади Волноваського району Донецької області | Мінагрополітики Держрибагентство | державний бюджет | 4,8 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,228 |  | 1,8 | 2,4 | 1,8 |  | 109,301 | 55,927 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 131,524 |  | 1,8 | 2,4 | 1,8 |  | 92,997 | 32,527 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 39,704 |  |  |  |  |  | 16,304 | 23,4 |
| 3. Прискорення економічного зростання шляхом посилення потенціалу територіальних громад | кількість документів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1) розроблення генерального плану, плану зонування території міста Золоте Луганської області | Мінрегіон | державний бюджет | 0,728 |  | 0,728 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Золотівська міськрада (за згодою) | місцевий бюджет | 0,081 |  | 0,081 |  |  |  |  |  |
| кількість заходів | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2) проведення навчальних заходів (курсів, семінарів тощо) з метою зміцнення спроможності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо: стратегічного планування соціально-економічного розвитку; програмно-цільового бюджетування на рівні місцевих бюджетів | Мінреінтеграції | інші джерела | 0,202 |  | 0,101 | 0,101 |  |  |  |  |
| - " - | 6 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3) надання методичної допомоги територіальним громадам у підготовці програм та проектів розвитку, у тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги | - " - | - " - | 0,774 |  | 0,258 | 0,258 | 0,258 |  |  |  |
| - " - | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4) проведення заходів в рамках інформаційно-просвітницької кампанії для ефективного використання коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги на рівні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | - " - | - " - | 0,657 |  | 0,219 | 0,219 | 0,219 |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 5) створення, інформаційний та технічний супровід геопорталу економічного і соціального відновлення Донбасу | - " - | - " - | 1,286 | 0,896 | 0,26 | 0,13 |  |  |  |  |
| кількість заходів | 12 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 6) проведення навчальних заходів (курсів, семінарів тощо) для територіальних громад з питань підготовки проектних пропозицій, у тому числі в рамках діяльності цільових фондів багатьох партнерів для України | Мінреінтеграції | інші джерела | 0,93 |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |  |
| кількість проектів | 45 |  |  | 11 | 34 |  |  |  | 7) створення умов для здійснення реформ у галузі землеустрою в об'єднаних територіальних громадах Донецької області | Донецька облдержадміністрація | державний бюджет | 56,1 |  |  | 14,79 | 41,31 |  |  |  |
| місцевий бюджет | 9,9 |  |  | 2,61 | 7,29 |  |  |  |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,658 | 0,896 | 1,957 | 18,418 | 49,387 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 56,828 |  | 0,728 | 14,79 | 41,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 9,981 |  | 0,081 | 2,61 | 7,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 3,849 | 0,896 | 1,148 | 1,018 | 0,787 |  |  |  |
| 4. Забезпечення належного рівня біологічної безпеки шляхом створення державних лабораторій з визначення показників безпечності та окремих показників якості на об'єктах санітарних заходів, а також підвищення спроможності державних спеціалізованих підприємств з видалення, знищення або утилізації відходів тваринного походження під час вирощування тварин, забою та переробки продукції тваринництва | кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1) створення сучасної державної акредитованої лабораторії Держпродспоживслужби в Луганській області з визначення показників безпечності та окремих показників якості на об'єктах санітарних заходів відповідно до міжнародних вимог | Мінекономіки | державний бюджет | 274,463 |  | 274,463 |  |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 30,495 |  | 30,495 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2) створення сучасної державної акредитованої лабораторії Держпродспоживслужби в Донецькій області з визначення показників безпечності та окремих показників якості на об'єктах санітарних заходів відповідно до міжнародних вимог | Мінекономіки | державний бюджет | 0,406 |  | 0,406 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3) модернізація основних засобів Костянтинівської філії державного підприємства "Укрветсанзавод" з метою забезпечення належного рівня біологічної безпеки у Донецькій та Луганській областях (закупівля котлів варочних, спецавтомобілів - сміттєвозів, стаціонарних інсінераторів для спалювання трупів тварин та боєнських відходів, пересувного інсінератора) | - " - | - " - | 5,251 |  | 5,251 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4) забезпечення додатковим обладнанням та приладами лабораторної мережі державних лабораторій Держпродспоживслужби Донецької області (шість міжрайонних та одна міська державна лабораторія) з метою визначення показників безпечності та окремих показників якості на об'єктах санітарних заходів відповідно до стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 та розширення галузі акредитації щодо діагностики особливо небезпечних хвороб, у тому числі спільних для людей та тварин (закупівля автоклавів автоматичних для стерилізації, кабінетів біологічної безпеки (ламінарних боксів), компактних муфельних печей, термостатів-інкубаторів, флуоресцентних мікроскопів, перистальтичного насосу, пристрою для спірального посіву, апмліфікаторів (систем ампліфікацій) тощо) | Мінекономіки | державний бюджет | 7,691 |  | 7,691 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,306 |  | 318,306 |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 287,811 |  | 287,811 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 30,495 |  | 30,495 |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,592 | 0,896 | 322,263 | 21,018 | 51,187 |  | 109,301 | 55,927 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 476,163 |  | 290,339 | 17,19 | 43,11 |  | 92,997 | 32,527 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 40,476 |  | 30,576 | 2,61 | 7,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 43,953 | 0,896 | 1,348 | 1,218 | 0,787 |  | 16,304 | 23,4 |
| Подолання інформаційних бар'єрів для підтримки малого та середнього підприємництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Підвищення рівня поінформованості населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, про програми/проекти, спрямовані на розвиток малого та середнього підприємництва | кількість заходів | 15 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 1) здійснення перегляду діючих територіальних програм зайнятості населення обласного рівня та підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування щодо включення до зазначених заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, про регіональні програми з розвитку малого та середнього бізнесу | Донецька облдержадміністрація Луганська облдержадміністрація Дніпропетровська облдержадміністрація Запорізька облдержадміністрація Харківська облдержадміністрація | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість заходів | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2) проведення інформаційно-просвітницької кампанії (круглих столів) з метою доступу малого та середнього підприємництва до інформації щодо програм/проектів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, метою яких є розвиток підприємництва, зокрема програм ЄС (COSME, "Горизонт-2020"), ЄІБ (АПЕКС) | Мінреінтеграції | інші джерела | 0,45 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |
| - " - | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3) здійснення заходів з координації діяльності місцевих органів виконавчої влади і міжнародних донорів у сфері програм підтримки підприємництва для окремих категорій (внутрішньо переміщені особи, учасники антитерористичної операції, молодь, жінки, населення віком старше 50 років та інші) | - " - | - " - | 0,195 |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |
| Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,645 |  | 0,215 | 0,215 | 0,215 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,645 |  | 0,215 | 0,215 | 0,215 |  |  |  |
| 6. Стимулювання відновлення та розвитку приватного сектору в регіонах, що постраждали внаслідок збройного конфлікту | кількість заходів | 60 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | проведення тренінгів з метою підвищення рівня фінансової грамотності серед представників малого та середнього підприємництва в рамках взаємодії з комерційними банками, небанківськими кредитно-фінансовими установами, бізнес-асоціаціями і торгово-промисловими палатами | Мінреінтеграції | інші джерела | 0,54 |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |
| Разом за завданням 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,54 |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |
| 7. Створення умов для залучення сільського населення до підприємницької діяльності та надання послуг у сільській місцевості | кількість заходів | 108 |  | 36 | 36 | 36 |  |  |  | проведення інформаційно-консультативних та навчальних заходів (тренінгів) для сільського населення з метою створення системи сільськогосподарського дорадництва, стимулювання розвитку малого підприємництва та сімейного фермерства, кооперації у сільській місцевості | Луганська облдержадміністрація Мінреінтеграції (координатор) | інші джерела | 0,756 |  | 0,252 | 0,252 | 0,252 |  |  |  |
| Разом за завданням 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,756 |  | 0,252 | 0,252 | 0,252 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,756 |  | 0,252 | 0,252 | 0,252 |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,941 |  | 0,647 | 0,647 | 0,647 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 1,941 |  | 0,647 | 0,647 | 0,647 |  |  |  |
| Створення умов для підвищення рівня зайнятості населення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Зміцнення людського потенціалу східних регіонів з метою підвищення рівня зайнятості | кількість осіб, які пройшли профорієнтацію, професійне навчання | 3000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1) проведення заходів з професійної орієнтації та професійного навчання, зокрема внутрішньо переміщених осіб, відповідно до потреб ринку праці | МОН | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість документів (програми) | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2) розроблення та запровадження програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до перспективних потреб регіонального та місцевого ринку праці | - " - | - " - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість осіб, забезпечених роботою за сприяння державної служби зайнятості | 651000 |  | 215000 | 217000 | 219000 |  |  |  | 3) покращення взаємодії між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та Державною службою зайнятості населення з метою забезпечення зайнятості населення | місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою), Державна служба зайнятості населення | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, насамперед найбільш вразливих груп | кількість жінок, які розпочали власну справу | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 1) здійснення заходів, спрямованих на розвиток лідерських навичок жінок, та підтримка відкриття власного бізнесу жінками із сільської місцевості | Мінреінтеграції (координатор) Мінсоцполітики місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою) | інші джерела | 2,306 | 1,153 | 1,153 |  |  |  |  |  |
| кількість осіб, які вдосконалили свої навички | 910 | 910 |  |  |  |  |  |  | 2) проведення навчання (тренінгів, семінарів тощо) безробітних, внутрішньо переміщених осіб та підприємців з метою підтримки у працевлаштуванні та розвитку мікробізнесу, сприяння інтеграції, подоланню кризових явищ, забезпечення джерел існування вразливого населення та підвищення економічного потенціалу регіону в цілому | Донецька облдержадміністрація | інші джерела | 5,516 | 5,516 |  |  |  |  |  |  |
| кількість бенефіціарів | 702 | 702 |  |  |  | Луганська облдержадміністрація | - " - | 4,897 | 4,897 |  |  |  |  |  |  |
| (отримувачів грантів), осіб |  |  |  |  |  | Дніпропетровська облдержадміністрація | інші джерела | 5,863 | 5,863 |  |  |  |  |  |  |
| Запорізька облдержадміністрація | - " - | 3,881 | 3,881 |  |  |  |  |  |  |
| Харківська облдержадміністрація Мінреінтеграції (координатор) | - " - | 5,768 | 5,768 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,231 | 27,078 | 1,153 |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 28,231 | 27,078 | 1,153 |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,231 | 27,078 | 1,153 |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 28,231 | 27,078 | 1,153 |  |  |  |  |  |
| Надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу та розширення доступу до фінансових послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Сприяння розвитку сучасної інфраструктури для надання якісних послуг бізнесу та населенню | кількість заходів | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1) здійснення заходів, спрямованих на підтримку малого та середнього підприємництва аграрного сектору східних областей України з метою: виходу на нові ринки, зокрема на ринки ЄС; підвищення спроможності установ, що надають консультаційну підтримку малому та середньому підприємництву, для виробництва якісних товарів і послуг відповідно до вимог ринку ЄС | Мінреінтеграції | інші джерела | 0,312 |  | 0,104 | 0,104 | 0,104 |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2) забезпечення роботи Центру розвитку бізнесу у м. Маріуполі з метою розвитку сучасної інфраструктури для надання якісних послуг бізнесу та населенню | виконком Маріупольської міської ради (за згодою) | місцевий бюджет | 0,5 |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |
| Разом за завданням 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,812 |  | 0,354 | 0,354 | 0,104 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,5 |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,312 |  | 0,104 | 0,104 | 0,104 |  |  |  |
| 11. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації | кількість об'єктів | 25 |  | 7 | 8 | 10 |  |  |  | створення нових, відновлення діяльності зареєстрованих недіючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства, фізичні особи - підприємці - сільськогосподарські товаровиробники | Луганська облдержадміністрація Мінреінтеграції (координатор) | інші джерела | 24 |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| Разом за завданням 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 24 |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 12. Фінансова підтримка малого і середнього бізнесу у Донецькій та Луганській областях, зокрема заснованого внутрішньо переміщеними особами | кількість документів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1) розроблення рекомендацій щодо механізмів фінансування малого та середнього підприємництва, зокрема шляхом створення нових банківських продуктів з урахуванням особливостей ведення бізнесу в східних регіонах України, зокрема внутрішньо переміщеними особами | Мінекономіки Мінреінтеграції | інші джерела | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2) створення умов та запровадження механізмів фінансування малого та середнього підприємництва, у тому числі з використанням нових банківських продуктів, з урахуванням особливостей ведення бізнесу в східних регіонах України, зокрема внутрішньо переміщеними особами | Мінекономіки | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість запроваджених механізмів | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Мінреінтеграції (координатор) | державний бюджет | 40 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| кількість документів (звіт) | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3) проведення дослідження світової практики роботи фондів підтримки малого та середнього підприємництва для окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, колишні учасники антитерористичної операції, молодь, жінки, населення віком старше 50 років та інші) | Мінреінтеграції | інші джерела | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,1 |  | 1,1 | 20 | 20 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 40 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 13. Здійснення структурних змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу | кількість об'єктів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | утворення центру надання комплексу послуг населенню (комунального підприємства "Регіональний бізнес-інкубатор", амбулаторія тощо) | Мирноградська міськрада (за згодою) | інші джерела | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Мінреінтеграції (координатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,912 |  | 29,454 | 28,354 | 28,104 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 40 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,5 |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 45,412 |  | 29,204 | 8,104 | 8,104 |  |  |  |
| Розвиток промисловості, будівництва, сільського господарства та інших сфер економічної діяльності на засадах інноваційного розвитку з використанням сучасних технологічних платформ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Стимулювання експортної діяльності підприємств Донецької та Луганської областей | кількість заходів | 6 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | здійснення заходів щодо залучення підприємств Донецької та Луганської областей до участі у виставках, конференціях, бізнес-місіях, у тому числі в інших регіонах України (сприяння в організації та покритті частини фактичних організаційних витрат) | Мінреінтеграції обласні, Київська міська держадміністрації | інші джерела | 0,6 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,6 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
| Пріоритетний напрям III. Соціальна стійкість, розбудова миру | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вироблення механізму досягнення згуртованості, соціальної єдності та відбудови довіри | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Сприяння розбудові довіри в територіальних громадах, що безпосередньо постраждали від збройного конфлікту | кількість звітів | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1) здійснення моніторингової оцінки з розбудови миру (з використанням дезагрегованих за гендерними ознаками даних) на базі опитувань громадської думки | Мінреінтеграції | інші джерела | 1 |  | 0,4 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
| кількість проведених медійних кампаній | 6 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2) проведення загальнонаціональних комунікаційних кампаній, чутливих до викликів конфлікту (з урахуванням гендерної специфіки) | МКІП | державний бюджет | 6,075 |  | 2,025 | 2,025 | 2,025 |  |  |  |
| кількість проведених просвітницьких заходів | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3) проведення загальнонаціональних комунікаційних кампаній, зокрема просвітницьких заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства, толерантності та позитивного мислення | МКІП | державний бюджет | 2,7 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,775 |  | 3,325 | 3,225 | 3,225 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 8,775 |  | 2,925 | 2,925 | 2,925 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 1 |  | 0,4 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
| 2. Підвищення рівня ефективності діалогів з питань примирення в територіальних громадах | кількість заходів | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 1) залучення організацій громадянського суспільства у структурований суспільний діалог з питань примирення за участю осіб, які мають авторитет у територіальній громаді (вчителі, релігійні лідери, діячі культури, місцеві органи влади, молодіжні лідери, жіночі організації тощо) | Донецька облдержадміністрація | - " - | 0,028 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | - " - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Харківська облдержадміністрація | - " - | 0,028 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |
| Запорізька облдержадміністрація | - " - | 0,028 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |
| Дніпропетровська облдержадміністрація | - " - | 0,028 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |
| Мінреінтеграції (координатор) |  | 0,028 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |
| кількість проведених тренінгів | 5 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 2) створення груп посередників, що надають допомогу у вирішенні конфлікту (медіаторів), та осіб, що надають успішну групову комунікацію (фасилітаторів) | Донецька облдержадміністрація | інші джерела | 0,17 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| кількість навчених фахівців, осіб | 500 |  | 300 | 200 |  | Луганська облдержадміністрація | - " - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Харківська облдержадміністрація | - " - | 0,17 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Запорізька облдержадміністрація | - " - | 0,17 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Дніпропетровська облдержадміністрація | - " - | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  |  |  |
| Мінреінтеграції (координатор) |  | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  |  |  |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 0,035 | 0,545 | 0,375 | 0,035 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,99 | 0,035 | 0,545 | 0,375 | 0,035 |  |  |  |
| 3. Підвищення спроможності територіальних громад з питань управління процесами попередження та врегулювання конфліктів | розроблений цикл тренінгів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1) розроблення та впровадження циклу тренінгів "Розбудова миру, попередження та врегулювання конфліктів", зокрема для дистанційного навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та громадських активістів | Мінреінтеграції | інші джерела | 0,8 |  | 0,34 | 0,23 | 0,23 |  |  |  |
| кількість спеціалістів за програмою "Розбудова миру та врегулювання конфліктів", осіб | 120 |  | 20 | 50 | 50 |  |  |  |
| кількість заходів | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2) підвищення спроможності представників органів місцевого самоврядування та установ, що надають соціальні послуги з питань врегулювання конфлікту | - " - | - " - | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,05 | 0,39 | 0,28 | 0,28 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - " - | 1 | 0,05 | 0,39 | 0,28 | 0,28 |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,765 | 0,085 | 4,26 | 3,88 | 3,54 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 8,775 |  | 2,925 | 2,925 | 2,925 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 2,99 | 0,085 | 1,335 | 0,955 | 0,615 |  |  |  |
| Сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Підвищення ефективності діалогу з питань культури та толерантності | кількість проведених заходів | 18 |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  | проведення культурних, заходів із залученням відомих осіб та активістів з різних регіонів. Проведення діалогів і обговорень нагальних тематик | МКІП | державний бюджет | 1,47 |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1,47 |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |
| 5. Збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини | кількість об'єктів | 5 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 1) утворення центрів культури, дозвілля та розвитку творчої діяльності територіальних громад для вільного доступу до інформації та спілкування в громаді | Донецька облдержадміністрація | інші джерела | 3,443 |  | 3,443 |  |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | - " - | 3,443 |  | 3,443 |  |  |  |  |  |
| Харківська облдержадміністрація | - " - | 3,443 |  |  | 3,443 |  |  |  |  |
| Запорізька облдержадміністрація | - " - | 3,443 |  |  | 3,443 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2) капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі комунальної установи "Кремінський районний будинок культури" за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пл. Красна, 14 | Луганська облдержадміністрація | місцевий бюджет | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| - " - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3) капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Селищний будинок культури смт Новопсков" Новопсковської селищної ради Луганської області | Новопсковська об'єднана територіальна громада | - " - | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,815 |  | 8,486 | 10,329 |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 17,215 |  | 6,886 | 10,329 |  |  |  |  |
| Посилення ролі інститутів громадянського суспільства в регіонах, постраждалих від збройного конфлікту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Залучення громадських організацій до процесів відновлення та розбудови миру | кількість проведених конференцій | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1) розбудова мережі організацій з питань відновлення та розбудови миру | Мінреінтеграції | інші джерела | 0,21 |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |
| кількість проведених круглих столів | 30 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| - " - | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 2) заснування платформи медіації конфліктів для громадських організацій | Донецька облдержадміністрація | інші джерела | 0,005 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | - " - | 0,005 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| Харківська облдержадміністрація | - " - | 0,005 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| Запорізька облдержадміністрація | інші джерела | 0,005 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| Дніпропетровська облдержадміністрація | - " - | 0,005 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| Мінреінтеграції (координатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,235 |  | 0,095 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,235 |  | 0,095 | 0,07 | 0,07 |  |  |  |
| 7. Розвиток потенціалу системи надання соціально-психологічних послуг | кількість проведених тренінгів | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | підвищення спроможності місцевих установ (у сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту тощо) щодо чутливості до конфлікту в регіонах | Донецька облдержадміністрація | інші джерела | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | - " - | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
| Харківська облдержадміністрація | - " - | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
| Запорізька облдержадміністрація | - " - | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
| Дніпропетровська облдержадміністрація | інші джерела | 0,18 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
| Мінреінтеграції (координатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,285 |  | 8,976 | 10,819 | 0,49 |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1,47 |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 17,215 |  | 6,886 | 10,329 |  |  |  |  |
| Забезпечення психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Створення сучасної системи психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту | кількість психологів, які пройшли навчання, осіб | 150 |  | 100 | 50 |  |  |  |  | 1) проведення тренінгів для психологів для роботи з різними групами населення з психологічними травмами різного ступеня, пов'язаними із збройним конфліктом | Мінреінтеграції | інші джерела | 0,307 |  | 0,205 | 0,102 |  |  |  |  |
| кількість тренінгів | 25 | 5 | 20 |  |  |  |  |  | 2) розбудова шкільних служб порозуміння з метою профілактики негативних явищ, створення атмосфери співробітництва та взаєморозуміння серед учнів шкіл територіальних громад, постраждалих від збройного конфлікту | МОН Мінреінтеграції (координатор) | інші джерела | 2,25 | 0,45 | 1,8 |  |  |  |  |  |
| кількість об'єктів | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3) утворення та забезпечення функціонування центру соціально-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, м. Маріуполь | Маріупольська міськрада (за згодою) | місцевий бюджет | 21,3 | 0,5 | 10 | 10 | 0,8 |  |  |  |
| кількість отримувачів послуг, осіб | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 4) забезпечення роботи центрів підтримки сім'ї в кожному районі м. Маріуполя | Маріупольська міськрада (за згодою) | місцевий бюджет | 2,6 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |  |  |  |
| кількість об'єктів | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 5) утворення та забезпечення функціонування центрів соціально-психологічної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту | Донецька облдержадміністрація | інші джерела | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | - " - | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| Харківська облдержадміністрація | - " - | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Запорізька облдержадміністрація | - " - | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Дніпропетровська облдержадміністрація | - " - | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Мінреінтеграції (координатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість отримувачів послуг, осіб | 1200 |  | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 6) забезпечення функціонування центру надання допомоги жінкам, які постраждали від насильства (на основі міжнародних підходів та стандартів), м. Харків | Харківська облдержадміністрація | інші джерела | 1,116 |  | 0,372 | 0,372 | 0,372 |  |  |  |
| Харківська міська рада (за згодою) | місцевий бюджет | 0,984 |  | 0,328 | 0,328 | 0,328 |  |  |  |
| кількість осіб | 840 |  |  |  |  | 140 | 350 | 350 | 7) здійснення виплат для надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації | Мінреінтеграції | державний бюджет | 42 |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |
| кількість осіб | 900 |  |  |  |  | 200 | 350 | 350 | 8) забезпечення здійснення заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації | Мінреінтеграції | державний бюджет | 11,52 |  |  |  |  | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| кількість заходів | 225 |  |  |  |  | 75 | 75 | 75 | 9) здійснення заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій | - " - | - " - | 61,425 |  |  |  |  | 20,475 | 20,475 | 20,475 |
| кількість осіб | 625 |  |  |  |  | 380 | 245 |  | 10) надання грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації | - " - | - " - | 187,6 |  |  |  |  | 114 | 73,6 |  |
| кількість сімей | 680 |  |  |  |  | 340 | 340 |  | 11) забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів | - " - | інші джерела | 784,244 |  |  |  |  | 392,122 | 392,122 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12) надання експертних послуг для здійснення супутніх заходів із технічної допомоги для сприяння Держмолодьжитлу у поліпшенні її кредитних стандартів і кредитних процесів | - " - | - " - | 32,01 |  |  |  |  | 16,005 | 16,005 |  |
| кількість житла | 1098 |  |  |  |  | 325 | 367 | 406 | 13) придбання житла у комунальну власність з метою тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб | - " - | державний бюджет | 450 |  |  |  |  | 125 | 150 | 175 |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1652,356 | 1,35 | 35,405 | 44,502 | 2,3 | 685,442 | 670,042 | 213,315 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 752,545 |  |  |  |  | 277,315 | 261,915 | 213,315 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 24,884 | 0,9 | 11,028 | 11,028 | 1,928 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 874,927 | 0,45 | 24,377 | 33,474 | 0,372 | 408,127 | 408,127 |  |
| Розвиток місцевого самоврядування в контексті децентралізації, створення самодостатніх територіальних громад, здатних до саморозвитку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади | кількість осіб, що пройшли навчання | 450 |  | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 1) проведення навчання державних службовців місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування з питань публічного управління, проектного менеджменту та планування розвитку територіальних громад | НАДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість проведених тренінгів | 10 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 2) підвищення спроможності місцевих органів влади до здійснення гендерно-чутливого планування та бюджетування | Донецька облдержадміністрація | інші джерела | 0,05 |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація |  | 0,05 |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |
| Харківська облдержадміністрація |  | 0,05 |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |
| Запорізька облдержадміністрація |  | 0,05 |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |
| Дніпропетровська облдержадміністрація |  | 0,05 |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |
| Мінреінтеграції (координатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,125 | 0,125 |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,25 |  | 0,125 | 0,125 |  |  |  |  |
| 10. Розширення можливостей для залучення внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, постраждалих від збройного конфлікту, зокрема жінок, до участі у процесах прийняття рішень | кількість проведених тренінгів | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | запровадження механізмів залучення громадськості, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, до процесу формування та прийняття управлінських рішень, зокрема бюджетного процесу, розроблення стратегічних та програмних документів з питань відновлення та розбудови миру, забезпечення прозорості діяльності місцевих органів влади | Донецька облдержадміністрація | інші джерела | 0,05 |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | - " - | 0,05 |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |
| Запорізька облдержадміністрація | - " - | 0,05 |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |
| Дніпропетровська облдержадміністрація | - " - | 0,05 |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |
| Харківська облдержадміністрація | - " - | 0,05 |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |
| Мінреінтеграції (координатор) | інші джерела | 0,05 |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |
| Разом за завданням 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,125 | 0,125 |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,25 |  | 0,125 | 0,125 |  |  |  |  |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,5 |  | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |
| Захист населення, що постраждало від збройного конфлікту. Громадська безпека. Доступ до правосуддя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Забезпечення моніторингу безпеки в територіальних громадах, які перебувають в безпосередній близькості до лінії зіткнення | кількість розроблених систем, одиниць | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | розроблення та запровадження системи раннього попередження конфліктів у територіальних громадах (EarlyWarningSystem). Відбір та підготовка спеціалістів системи раннього попередження конфліктів | Мінреінтеграції | інші джерела | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. Сприяння розбудові довіри між громадянами та представниками органів безпеки (поліції, військових, служб охорони безпеки) | кількість заходів | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 1) запровадження системи соціального партнерства між поліцією, населенням та органами місцевого самоврядування за досвідом найкращих практик країн - членів ЄС | Національна поліція Мінреінтеграції (координатор) | інші джерела | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| - " - | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 2) розвиток спроможності правоохоронних органів у сфері забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного права і зобов'язань у галузі прав людини у зв'язку із злочинами і насильством, пов'язаними із збройним конфліктом | Мінреінтеграції | - " - | 0,49 |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  | 1,09 |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 1,09 |  | 1,09 |  |  |  |  |  |
| 13. Впровадження комплексу заходів щодо протимінної діяльності на територіях Донецької та Луганської областей | кількість розроблених нормативно-правових актів та/або стандартів | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1) сприяння захисту прав осіб, постраждалих від мін та вибухонебезпечних предметів, що залишилися після проведення антитерористичної операції, в отриманні послуг щодо реабілітації та подальшої реінтеграції | Мінсоцполітики | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість спеціальних вантажних автомобілів легкого та важкого типу (з гідроманіпулятором) підвищеної прохідності (4 х 4), (6 х 6) для перевезення вибухових матеріалів та вибухо-небезпечних предметів, одиниць | 25 |  | 10 | 10 | 5 |  |  |  | 2) зміцнення матеріально-технічного потенціалу піротехнічних підрозділів ДСНС, зокрема забезпечення сучасними спеціальними автомобілями підвищеної прохідності для проведення заходів та виконання робіт | МВС (ДСНС) | державний бюджет | 205 |  | 82 | 82 | 41 |  |  |  |
| кількість оперативно-піротехнічних автомобілів (ОПМ) підвищеної прохідності (4 х 4) для перевезення персоналу піротехнічного розрахунку та оснащення, одиниць | 25 |  | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість навчених тренерів, осіб | 50 |  | 30 | 20 |  |  |  |  | 3) підвищення рівня інформування про мінну небезпеку та вибухонебезпечні предмети серед числа осіб територіальних громад Донецької та Луганської областей | МВС (ДСНС) Мінреінтеграції (координатор) | інші джерела | 3,261 |  | 1,087 | 1,087 | 1,087 |  |  |  |
| кількість інформаційних заходів | 200 |  | 100 | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість інформаційних матеріалів, тис. одиниць | 168 |  | 82 | 65 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість програмного забезпечення, одиниць | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4) впровадження системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності (ІМСМА) для задоволення інформаційних потреб операцій з гуманітарного розмінування | Мінреінтеграції | - " - | 0,452 |  | 0,452 |  |  |  |  |  |
| площа території обстеження, тис. гектарів | 700 |  | 233 | 233 | 234 |  |  |  | 5) здійснення заходів з гуманітарного розмінування територій та акваторій Донецької та Луганської областей (обстеження та очищення від мін та вибухонебезпечних предметів, що залишилися після проведення антитерористичної операції) | МВС (ДСНС) | державний бюджет | 251,2 |  | 83,73 | 83,73 | 83,74 |  |  |  |
| кількість розроблених, виготовлених та розповсюджених інформаційних, наочних, навчальних матеріалів | 12037 |  |  |  |  | 6037 | 3000 | 3000 | 6) розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційних, наочних, навчальних матеріалів, відеофільмів та попереджувальних (маркувальних) знаків | Мінреінтеграції | державний бюджет | 14,55 |  |  |  |  | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| кількість виготовлених попереджувальних (маркувальних) знаків | 3600 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість громад, розташованих вздовж лінії розмежування, в яких проводяться інформаційні заходи у сфері протимінної діяльності | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,463 |  | 167,269 | 166,817 | 125,827 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 470,75 |  | 165,73 | 165,73 | 124,74 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 3,713 |  | 1,539 | 1,087 | 1,087 |  |  |  |
| 14. Захист населення від впливу можливого хімічного забруднення | кількість придбаних протигазів та фільтрувальних коробок, одиниць | 377908 |  | 377908 |  |  |  |  |  | забезпечення непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, засобами індивідуального захисту органів дихання (в умовах мирного стану) | Донецька облдержадміністрація | інші джерела | 0,174 |  | 0,174 |  |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | - " - | 0,174 |  | 0,174 |  |  |  |  |  |
| Мінреінтеграції (координатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,348 |  | 0,348 |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,348 |  | 0,348 |  |  |  |  |  |
| 15. Посилення безпеки в територіальних громадах та здійснення заходів щодо запобігання гендерно обумовленому насильству | кількість підготовлених тренерів, осіб | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  | 1) проведення тренінгів для тренерів з числа представників правоохоронних органів Донецької та Луганської областей з питань безпеки в територіальних громадах, а також попередження та реагування на гендерно обумовлене насильство | Донецька облдержадміністрація | інші джерела | 0,134 |  | 0,134 |  |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація |  | 0,134 |  | 0,134 |  |  |  |  |  |
| Мінреінтеграції (координатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість місцевих представників правоохоронних органів, які пройшли навчання з питань гендерно обумовленого насильства, осіб | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  | 2) проведення тренінгів для представників правоохоронних органів (дільничні інспектори та інші) Донецької та Луганської областей з питань безпеки в територіальних громадах, а також попередження та реагування на гендерно обумовлене насильство | Донецька облдержадміністрація | інші джерела | 0,054 |  | 0,054 |  |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація | інші джерела | 0,054 |  | 0,054 |  |  |  |  |  |
| Мінреінтеграції (координатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість навчальних тренінгів для представників місцевих засобів масової інформації та громадських організацій, які опікуються внутрішньо переміщеними особами та протидією гендерно обумовленому насильству, проведених в Донецькій та Луганській областях, одиниць | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  | 3) навчання представників обласних та місцевих засобів масової інформації та громадських організацій Донецької та Луганської областей щодо проблематики висвітлення питань гендерно обумовленого насильства | Донецька облдержадміністрація) | інші джерела | 0,181 |  | 0,181 |  |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація Мінреінтеграції (координатор | інші джерела | 0,181 |  | 0,181 |  |  |  |  |  |
| кількість проведених круглих столів, одиниць | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 4) проведення діалогів між територіальними громадами та представниками правоохоронних органів для посилення безпеки в територіальних громадах та попередження гендерно обумовленого насильства | Донецька облдержадміністрація | інші джерела | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Луганська облдержадміністрація Мінреінтеграції (координатор) | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,758 |  | 0,758 |  |  |  |  |  |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 0,758 |  | 0,758 |  |  |  |  |  |
| 16. Забезпечення створення належних умов в'їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України | кількість створених/ модернізованих сервісних зон на контрольних пунктах в'їзду/виїзду | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 1) створення пунктів надання первинної медичної допомоги на кожному з дев'яти контрольних пунктів в'їзду/виїзду | Мінреінтеграції | державний бюджет | 482,562 |  |  |  |  | 267,114 | 107,724 | 107,724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2) облаштування контрольних пунктів в'їзду/виїзду, удосконалення необхідної інфраструктури для громадян, які перетинають лінію розмежування, створення сервісних зон контрольних пунктів в'їзду/виїзду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,594 |  |  |  |  | 267,114 | 107,724 | 107,724 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 481,594 |  |  |  |  | 267,114 | 107,724 | 107,724 |
| Разом за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,221 |  | 179,465 | 166,817 | 125,827 | 271,964 | 112,574 | 112,574 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 953,312 |  | 165,73 | 165,73 | 124,74 | 271,964 | 112,574 | 112,574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 15,909 |  | 13,735 | 1,087 | 1,087 |  |  |  |
| Усього за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17141,998 | 255,04 | 6139,119 | 2774,355 | 839,444 | 4022,715 | 1741,542 | 1369,783 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 7453,512 |  | 3182,295 | 2027,956 | 499,59 | 581,269 | 627,486 | 534,916 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 3371,497 | 200,534 | 2532,066 | 425,574 | 146,323 | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 6316,989 | 54,506 | 424,758 | 320,825 | 193,531 | 3374,446 | 1114,056 | 834,867 |
| у тому числі за головними розпорядниками бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВС (ДСНС) | державний бюджет | 456,2 |  | 165,73 | 165,73 | 124,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мінекономіки | - " - | 327,811 |  | 287,811 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мінінфраструктури | - " - | 187 |  | 99 | 44 | 44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКІП | - " - | 10,245 |  | 3,415 | 3,415 | 3,415 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міндовкілля | - " - | 106,136 |  | 1,5 | 1,5 | 80 |  | 14,836 | 8,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мінрегіон | - " - | 4624,155 |  | 2609,729 | 1789,771 | 224,655 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОЗ | - " - | 15,43 |  | 13,31 | 1,14 | 0,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мінцифри | - " - | 151,99 |  |  |  |  | 31,99 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мінреінтеграції | - " - | 1466,157 |  |  |  |  | 549,279 | 474,489 | 442,389 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мінагрополітики | - " - | 102,388 |  |  |  |  |  | 78,161 | 24,227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Національна академія аграрних наук | - " - | 6 |  | 1,8 | 2,4 | 1,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донецька облдержадміністрація | місцевий бюджет | 1668,204 |  | 1560,428 | 85,686 | 22,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Луганська облдержадміністрація | - " - | 478,338 | 39,608 | 372,757 | 65,723 | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Біловодська райдержадміністрація (правонаступник - Старобільська райдержадміністрація) | - " - | 1,79 | 0,3 | 1,19 | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бахмутська райдержадміністрація | - " - | 0,241 |  | 0,241 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | військово-цивільна адміністрація м. Торецька | - " - | 0,472 |  | 0,472 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Біловодської селищної ради | - " - | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Білозерської міської ради | - " - | 0,727 |  | 0,727 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Зеленодольської міської ради | - " - | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Кремінської міської ради | місцевий бюджет | 3,56 |  | 1,36 | 2,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Курахівської міської ради | - " - | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Лисичанської міської ради | - " - | 22,701 | 4,586 | 10,135 | 7,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Маріупольської міської ради | - " - | 644,753 | 15,8 | 317,689 | 122,764 | 121,5 | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Новодружівської міської ради | - " - | 1,17 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Новомосковської міської ради | - " - | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Павлоградської міської ради | - " - | 0,016 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Попаснянської міської ради | - " - | 62,942 | 19,914 | 21,514 | 20,714 | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Рубіжанської міської ради | - " - | 19,76 | 5,92 | 7,92 | 5,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Сватівської міської ради | - " - | 5,54 | 0,2 | 4,59 | 0,45 | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Сєвєродонецької міської ради | - " - | 28,38 | 16,58 | 6,7 | 4,6 | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Старобільської міської ради | - " - | 33,638 | 10,296 | 12,146 | 11,196 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Голубівська сільська рада | - " - | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ясинуватська райдержадміністрація (правонаступник - Покровська райдержадміністрація) | - " - | 1,042 |  | 1,042 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Великоновосілківська райдержадміністрація (правонаступник - Волноваська райдержадміністрація) | - " - | 6,481 |  | 6,481 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Бахмутської міської ради | - " - | 12,473 |  | 12,473 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Новогродівської міської ради | - " - | 0,889 |  | 0,889 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мангушська райдержадміністрація (правонаступник - Маріупольська райдержадміністрація) | місцевий бюджет | 0,053 |  | 0,053 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нікольська райдержадміністрація (правонаступник - Маріупольська райдержадміністрація) | - " - | 0,431 |  | 0,431 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Олександрівська райдержадміністрація (правонаступник - Краматорська райдержадміністрація) | - " - | 0,885 |  | 0,885 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Краматорської міської ради | - " - | 6,151 |  | 6,151 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Дружківської міської ради | - " - | 2,964 |  | 2,964 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Золотівської міської ради | - " - | 0,081 |  | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кремінська райдержадміністрація (правонаступник - Сєвєродонецька райдержадміністрація) | - " - | 11,745 | 1,695 | 7,555 | 2,495 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міловська райдержадміністрація (правонаступник - Старобільська райдержадміністрація) | - " - | 0,44 |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новопсковська райдержадміністрація (правонаступник - Старобільська райдержадміністрація) | - " - | 1,036 | 0,388 | 0,374 | 0,274 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Попаснянська райдержадміністрація (правонаступник - Сєвєродонецька райдержадміністрація) | - " - | 204,541 | 66,327 | 70,787 | 66,872 | 0,555 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Старобільська райдержадміністрація | - " - | 14,285 | 1,385 | 11,55 | 1,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Троїцька райдержадміністрація (правонаступник - Сватівська райдержадміністрація) | - " - | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Станично-Луганська райдержадміністрація (правонаступник - Щастинська райдержадміністрація) | місцевий бюджет | 53,815 | 17,145 | 19,825 | 16,845 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Харківської міської ради | - " - | 0,984 |  | 0,328 | 0,328 | 0,328 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чмирівська об'єднана територіальна громада | - " - | 2,6 |  | 1,4 | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Добропільської міської ради | - " - | 7,601 |  | 6,936 | 0,665 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Соледарської міської ради | - " - | 1,761 |  | 1,761 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новопсковська об'єднана територіальна громада | - " - | 2 |  | 0,4 | 1,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Троїцька об'єднана територіальна громада | - " - | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Слов'янської міської ради | - " - | 6,023 |  | 6,023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Костянтинівської міської ради | - " - | 4,477 |  | 2 | 2,477 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Лиманської міської ради | - " - | 7,188 |  | 7,188 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Селидовської міської ради | - " - | 4,287 |  | 4,287 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Покровської міської ради | - " - | 23,456 |  | 23,456 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покровська райдержадміністрація | - " - | 7,684 |  | 4,139 | 3,545 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Миколаївської міської ради | - " - | 0,151 |  | 0,151 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Іллівська сільська рада | - " - | 4,481 |  | 4,481 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мар'їнська районна військово-цивільна адміністрація (правонаступник - Покровська райдержадміністрація) | - " - | 0,117 |  | 0,117 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Званівської сільської ради | - " - | 1,593 |  | 1,593 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Біловодської селищної ради | інші джерела | 21,8 |  | 21,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Лисичанської міської ради | - " - | 4,89 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Маріупольської міської ради | - " - | 249,797 |  | 105,9 | 82,348 | 61,549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Новодружівської міської ради | - " - | 16,467 | 2,847 | 4,41 | 4,41 | 4,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Павлоградської міської ради | - " - | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Рубіжанської міської ради | - " - | 2,36 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Попаснянська райдержадміністрація (правонаступник - Сєвєродонецька райдержадміністрація) | - " - | 15 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Мирноградської міської ради | - " - | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дніпропетровська облдержадміністрація | - " - | 20,789 | 5,87 | 0,242 | 14,67 | 0,007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Донецька облдержадміністрація | - " - | 20,995 | 5,523 | 15,408 | 0,057 | 0,007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запорізька облдержадміністрація | - " - | 18,807 | 3,888 | 0,412 | 14,5 | 0,007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Луганська облдержадміністрація | - " - | 3246,66 | 4,904 | 196,6 | 181,697 | 113,459 | 2750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Харківська облдержадміністрація | - " - | 21,81 | 5,775 | 0,784 | 14,872 | 0,379 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВС (ДСНС) | - " - | 3,261 |  | 1,087 | 1,087 | 1,087 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мінекономіки | - " - | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОН | - " - | 2,25 | 0,45 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мінреінтеграції | - " - | 2523,167 | 2,099 | 15,807 | 2,669 | 2,136 | 608,127 | 1080,862 | 811,467 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мінагрополітики | - " - | 39,704 |  |  |  |  |  | 16,304 | 23,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Бахмутської міської ради | - " - | 4,533 |  | 4,533 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виконком Добропільської міської ради | - " - | 1,33 |  | 0,665 | 0,665 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Національна поліція | - " - | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АТ "Укрзалізниця" | - " - | 63,209 |  | 30 |  |  | 16,319 | 16,89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" | - " - | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Уточнення об'єктів здійснюватиметься щороку під час проведення моніторингу.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 340 від 27.03.2019, № 916 від 06.11.2019, № 888 від 18.08.2021, № 1026 від 15.09.2021}