Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки

| Найменування завдання | Найменування показника |  | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші джерела) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень | У тому числі за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | 1. Розроблення та впровадження першочергових заходів щодо перепрофілювання, рекультивації та ліквідації об’єктів колишнього виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод”, у тому числі: 1) розроблення проектної документації та виконання проектних робіт | ступінь виконання, відсотків | 100 | 64 | 36 |  |  |  | 1) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки (буд. 104). Проведення процедури оцінки впливу на довкілля | Міненерго | державний бюджет | 2340 | 1500 | 840 |  |  |  |
|  |  | будівельний об'єм, куб. метрів | 19480 |  |  | 9740 | 9740 |  | 2) проведення робіт з ліквідації буд. 104 | -“- | -“- | 43 538,4 |  |  | 21 769,2 | 21 769,2 |  |
|  |  | ступінь виконання, відсотків | 100 |  | 100 |  |  |  | 3) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки хвостосховища “Дніпровське”. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля | -“- | -“- | 5106,95 |  | 5106,95 |  |  |  |
|  |  | площа, гектарів | 73 |  |  | 24,33 | 24,33 | 24,34 | 4) проведення робіт на хвостосховищі “Дніпровське” (рекультивація та безпечне закриття) | -“- | -“- | 119 498,85 |  |  | 39 832,95 | 39 832,95 | 39 832,95 |
|  |  | ступінь виконання, відсотків | 100 |  |  |  |  | 100 | 5) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, | -“- | -“- | 6780 |  |  |  |  | 6780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки хвостосховища “Сухачівське”, I секція. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ступінь виконання, відсотків | 100 | 93 | 7 |  |  |  | 6) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки хвостосховища “Сухачівське”, II секція. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля | Міненерго | державний бюджет | 4500 | 4200 | 300 |  |  |  |
|  |  | площа, гектарів | 70 |  | 70 |  |  |  | 7) проведення робіт на хвостосховищі “Сухачівське”, II секція (реконструкція з метою подальшої експлуатації) | -“- | -“- | 18 434,88 |  | 18 434,88 |  |  |  |
|  |  | ступінь виконання, відсотків | 100 | 82 | 18 |  |  |  | 8) виконання проектно-кошторисних робіт, проведення експертизи проектної документації, державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки дільниці дезактивації відходів. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля | -“- | -“- | 1739,96 | 1439,96 | 300 |  |  |  |
|  |  | -“- | 100 |  | 84 | 16 |  |  | 9) будівництво дільниці дезактивації відходів | -“- | -“- | 14 285,32 |  | 12000 | 2285,32 |  |  |
|  | 2) організація та супроводження заходів поводження з відходами реабілітаційної діяльності | ступінь виконання, відсотків | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1) ідентифікація та інвентаризація відходів переробки уранових руд, які будуть виявлені у процесі приведення в безпечний стан об’єктів майданчика. Ведення бази даних інвентаризації та подальшого поводження з відходами за комп’ютерною програмою, розробленою в рамках проекту Європейської Комісії | Міненерго | державний бюджет | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Разом за завданням 1 |  |  | -“- | -“- | 217 224,36 | 7 339,96 | 37 181,83 | 64 087,47 | 61 802,15 | 46 812,95 |
|  | 2. Проведення заходів в рамках проектів Європейської Комісії щодо технічного супроводження, забезпечення радіаційної безпеки, очищення майданчика | -“- | 100 | 44 |  | 56 |  |  | 1) організація і проведення експертизи проектів, супроводження заходів щодо узгодження проектів з Укрінвестекспертизою, Держатомрегулюван-ням тощо | -“- | -“- | 900 | 400 |  | 500 |  |  |
|  | від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого поводження з ними | -“- | 100 | 50 | 50 |  |  |  | 2) проведення підготовчих інженерних заходів та їх супроводження на майданчиках і об’єктах колишнього уранового виробництва, підтримка стабілізаційних заходів щодо будівельних конструкцій колишніх уранових будівель, елементів колишньої інфраструктури тощо | -“- | -“- | 579,52 | 289,76 | 289,76 |  |  |  |
|  |  | -“- | 100 | 40 | 40 | 20 |  |  | 3) організація будівництва, обслуговування, дезактивації автотранспорту, будівель, споруд і обладнання. Обслуговування майданчиків сортування і тимчасового зберігання радіаційно забруднених матеріалів колишнього уранового виробництва на території майданчика | -“- | -“- | 5 793,71 | 2 172,64 | 2 172,64 | 1 448,43 |  |  |
|  |  | ступінь виконання, відсотків | 100 | 60 | 40 |  |  |  | 4) переміщення окремо стоячих та легкопереміщуваних радіаційно забруднених матеріалів на майданчиках сортування та тимчасового зберігання | Міненерго | державний бюджет | 699,8 | 400 | 299,8 |  |  |  |
| Разом за завданням 2 |  |  | -“- | -“- | 7 973,03 | 3 262,4 | 2 762,2 | 1 948,43 |  |  |
|  | 3. Безпечне утримання об’єктів колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод”, забезпечення систематичності спостережень за станом навколишнього природного середовища та техногенними об’єктами, що впливають на нього, у тому числі: | -“- | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1) проектування та відновлення мережі пунктів контролю геотехнічної стабільності дамб хвостосховищ, маркерів стабільності будівельних конструкцій (спостереження за просадками і руйнування) | -“- | -“- | 6723 | 1 344,6 | 1 344,6 | 1 344,6 | 1 344,6 | 1 344,6 |
|  | 1) проектування, розвиток, обслуговування, відновлення і підтримка у робочому стані мережі | -“- | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2) відновлення (ремонт) і розвиток мережі свердловин для моніторингу підземних вод і пунктів спостережень | -“- | -“- | 4554 | 910,8 | 910,8 | 910,8 | 910,8 | 910,8 |
|  | моніторингу і технічного контролю стану об’єктів |  |  |  |  |  |  |  | за гідрологічним режимом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ступінь виконання, відсотків | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3) здійснення заходів аварійної готовності та дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища (реагування на виявлені факти порушення технічної безпеки, аварії та надзвичайні ситуації, формування запасів будівельних матеріалів тощо) | Міненерго | державний бюджет | 1200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
|  | 2) виконання програм моніторингу | -“- | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1) проведення радіаційного, дозиметричного контролю, у тому числі в рамках проектів Європейської Комісії | -“- | -“- | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | -“- | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2) проведення оцінки стану забруднення навколишнього природного середовища і об’єктів колишньої інфраструктури (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, робочі місця, виробничі приміщення, санітарно-захисні зони) | -“- | -“- | 3 274,4 | 654,88 | 654,88 | 654,88 | 654,88 | 654,88 |
|  | 3) обслуговування захисних бар’єрів | -“- | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1) проведення щорічних технічних інспекцій за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій, будівель і споруд | -“- | -“- | 1805,83 | 361,17 | 361,17 | 361,17 | 361,16 | 361,16 |
|  |  | ступінь виконання, відсотків | 100 | 15 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 2) проведення робіт з підтримки безпечного стану об’єктів | Міненерго | державний бюджет | 4 194,17 | 600,79 | 900 | 900 | 900 | 893,38 |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | -“- | -“- | 22 751,4 | 4 312,24 | 4 611,45 | 4 611,45 | 4 611,44 | 4 604,82 |
| Усього за Програмою |  |  |  |  |  |  |  | -“- | -“- | 247 948,79 | 14 914,6 | 44 555,48 | 70 647,35 | 66 413,59 | 51 417,77 |

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 77 від 12.02.2020, № 718 від 22.07.2020}