Додаток 2   
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ  
з виконання Державної цільової правоохоронної програми облаштування державного кордону щодо будівництва інженерно-технічних і   
фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій Державної прикордонної служби   
на період до 2024 року

| Найменування завдання | Найменування показників | Значення показника | | | | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів (виконавець, співвиконавець) | Джерело фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, млн. гривень | за роками | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | за роками | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| І. Інженерно-технічне облаштування українсько-російської ділянки державного кордону | рівень облаштування контрольованої ділянки українсько-російського державного кордону, відсотків | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Відведення земельних ділянок | протяжність об’єднаних земельних ділянок для облаштування лінії прикордонних інженерних споруд  (далі - ЛПІС) у власності органів Держприкордонслужби, кілометрів | 1676 | 1676 |  |  | оформлення органами Держприкордонслужби прав постійного користування земельними ділянками | Адміністрація Держприкордонслужби | державний бюджет | 90,341 | 90,341 |  |  |
| протяжність відчужених земельних ділянок, що перебували у приватній власності, кілометрів | 382 | 382 |  |  | відчуження земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності та об’єднання земельних ділянок (їх частин), що перебувають у приватній власності | Луганська облдержадміністрація | державний бюджет | 102,852 | 102,852 |  |  |
| 315 | 315 |  |  | Харківська облдержадміністрація | державний бюджет | 84,963 | 84,963 |  |  |
| 240 | 240 |  |  | Сумська облдержадміністрація | державний бюджет | 64,785 | 64,785 |  |  |
| 75 | 75 |  |  | Чернігівська облдержадміністрація | державний бюджет | 20,177 | 20,177 |  |  |
| Усього за завданням 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,118 | 363,118 |  |  |
| 1.2. Облаштування прикордонних просік вздовж державного кордону | протяжність облаштованих просік, кілометрів | 419 | 419 |  |  | облаштування прикордонних просік для розгортання ЛПІС | Держлісагентство | державний бюджет | 2,64 | 2,64 |  |  |
| Усього за завданням 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 | 2,64 |  |  |
| 1.3. Захист від розмиву та переформування берегів на прикордонних водах у суббасейні верхнього Дніпра у Чернігівській області | протяжність берегоукріплення, кілометрів | 1 | 1 |  |  | здійснення берегоукріплення  р. Дніпро | Держводагентство | державний бюджет | 99,96 | 99,96 |  |  |
| Усього за завданням 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,96 | 99,96 |  |  |
| 1.4. Створення системи інженерних споруд та загороджень | протяжність ЛПІС, на яку виготовлено проектну документацію, кілометрів | 1355 | 1355 |  |  | уточнення технічних завдань, виготовлення проектної документації на будівництво | Адміністрація Держприкордонслужби | державний бюджет | 292,082 | 292,082 |  |  |
|  | протяжність побудованих відомчих (прикордонних) автомобільних доріг, кілометрів | 892 | 892 |  |  | будівництво відомчих (прикордонних) автомобільних доріг | Мінінфраструктури | державний бюджет | 4 807,072 | 4 807,072 |  |  |
|  | протяжність облаштованих протитранспортних загороджень, кілометрів | 707 | 707 |  |  | облаштування протитранспортних загороджень | Мінінфраструктури | державний бюджет | 304,858 | 304,858 |  |  |
|  | протяжність облаштованих стаціонарних дротяних загороджень, кілометрів | 881 | 881 |  |  | облаштування стаціонарних дротяних загороджень | Мінінфраструктури | державний бюджет | 2 075,05 | 2 075,05 |  |  |
|  | кількість матеріалів для виготовлення дротяних загороджень, бухт | 120000 | 120000 |  |  | закупівля матеріалів для виготовлення дротяних загороджень | Адміністрація Держприкордонслужби | державний бюджет | 300 | 300 |  |  |
|  | кількість закупленої інженерної техніки, одиниць | 35 | 21 |  | 14 | закупівля інженерної техніки для облаштування ЛПІС | Адміністрація Держприкордонслужби | державний бюджет | 262,806 | 150,316 |  | 112,49 |
|  | додаткова кількість пально-мастильних матеріалів для закупленої інженерної техніки, тонн | 265 | 265 |  |  | закупівля пально-мастильних матеріалів для інженерної техніки | Адміністрація Держприкордонслужби | державний бюджет | 84,766 | 84,766 |  |  |
|  | кількість облаштованих посадкових майданчиків для вертольотів, одиниць | 15 | 15 |  |  | облаштування злітно-посадкових майданчиків для вертольотів | Адміністрація Держприкордонслужби | державний бюджет | 1,617 | 1,617 |  |  |
|  | протяжність ЛПІС, облаштованої комплексною системою спостереження, кілометрів | 1355 | 1355 |  |  | розгортання комплексної системи спостереження | Мінінфраструктури | державний бюджет | 1 752,492 | 1 752,492 |  |  |
| Усього за завданням 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 880,743 | 9 768,253 |  | 112,49 |
| Усього за напрямом 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 346,461 | 10 233,971 |  | 112,49 |
| ІІ. Інженерно-технічне облаштування українсько-білоруської та українсько-молдовської ділянки державного кордону | рівень облаштування українсько-білоруської ділянки державного кордону, відсотків | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рівень облаштування українсько-молдовської ділянки державного кордону, відсотків | 100 |  | 38 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт | кількість закуплених прикордонних знаків, одиниць | 740 | 150 | 450 | 140 | закупівля прикордонних знаків | Адміністрація Держприкордонслужби | державний бюджет | 7,851 | 1,5 | 4,779 | 1,572 |
| винесення державного кордону, кілометрів | 146 |  |  | 146 | винесення державного кордону на місцевість на ділянках річок Дніпро та Сож | Держгеокадастр | державний бюджет | 1,52 |  |  | 1,52 |
| встановлення прикордонних знаків, прик. знаків | 563 | 212 | 183 | 168 | встановлення прикордонних знаків | Держгеокадастр | державний бюджет | 6,124 | 2,803 | 2,421 | 0,9 |
| кріплення гербів та номерів на прикордонні знаки, герб/номер | 900/900 |  | 450/450 | 450/450 | кріплення гербів та номерів на прикордонні знаки | Держгеокадастр | державний бюджет | 0,765 |  | 0,382 | 0,383 |
| визначення координат та висот прикордонних знаків, прик. знаків | 1200 | 400 | 400 | 400 | визначення координат та висот прикордонних знаків | Держгеокадастр | державний бюджет | 4,806 | 1,602 | 1,602 | 1,602 |
| Усього за завданням 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,066 | 5,905 | 9,184 | 5,977 |
| 2.2. Відведення земельних ділянок | протяжність об’єднаних земельних ділянок для облаштування ЛПІС у власності органів Держприкордонслужби, кілометрів | 2281 | 235 | 1757 | 289 | оформлення органами Держприкордонслужби прав постійного користування земельними ділянками | Адміністрація Держприкордонслужби | державний бюджет | 130,718 | 12,675 | 100,556 | 17,487 |
|  | протяжність відчужених земельних ділянок, що перебували у приватній власності, кілометрів | 66 | 66 |  |  | відчуження земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності та об’єднання земельних ділянок (їх частин), що перебувають у приватній власності | Чернігівська облдержадміністрація | державний бюджет | 17,8 | 17,8 |  |  |
|  | 2 | 2 |  |  | Житомирська облдержадміністрація | державний бюджет | 0,636 | 0,636 |  |  |
|  | 13 | 13 |  |  | Рівненська облдержадміністрація | державний бюджет | 3,409 | 3,409 |  |  |
|  |  | 33 | 33 |  |  | Волинська облдержадміністрація | державний бюджет | 9,001 | 9,001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95 |  |  | 95 |  | Чернівецька облдержадміністрація | державний бюджет | 28,597 |  |  | 28,597 |
|  |  | 121 |  | 34 | 87 |  | Вінницька облдержадміністрація | державний бюджет | 36,172 |  | 9,731 | 26,441 |
|  |  | 556 |  | 556 |  |  | Одеська облдержадміністрація | державний бюджет | 158,978 |  | 158,978 |  |
| Усього за завданням 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,311 | 43,521 | 269,265 | 72,525 |
| 2.3. Облаштування прикордонних просік вздовж державного кордону | протяжність облаштованих просік, кілометрів | 259 | 14 | 245 |  | облаштування прикордонних просік для розгортання ЛПІС | Держлісагентство | державний бюджет | 1,727 | 0,089 | 1,638 |  |
| протяжність розчищеної смуги, км | 106 | 106 |  |  | розчищення смуги для розгортання ЛПІС в зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення | ДАЗВ | державний бюджет | 17,6 | 17,6 |  |  |
| Усього за завданням 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,327 | 17,689 | 1,638 |  |
| 2.4. Захист від розмиву та переформування берегів на прикордонних водах у суббасейні нижнього Дунаю в Одеській області | протяжність берегоукріплення, кілометрів | 8 |  | 8 |  | реконструкція берегоукріплювальних споруд на р. Дунай | Держводагентство | державний бюджет | 161,89 |  | 161,89 |  |
| Усього за завданням 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,89 |  | 161,89 |  |
| 2.5. Створення системи інженерних споруд та загороджень | протяжність ЛПІС, на яку виготовлено проектну документацію, кілометрів | 2193 | 1084 | 352 | 757 | опрацювання та затвердження технічних завдань | Адміністрація Держприкордонслужби |  |  |  |  |  |
|  | виготовлення проектної документації на будівництво | Мінінфраструктури | державний бюджет | 497,564 | 233,754 | 80,493 | 183,317 |
|  | протяжність побудованих відомчих (прикордонних) автомобільних доріг, кілометрів | 1643 | 757 | 454 | 432 | будівництво відомчих (прикордонних) автомобільних доріг | Мінінфраструктури | державний бюджет | 9 289,907 | 4 082,629 | 2 596,505 | 2 610,773 |
|  | протяжність облаштованих протитранспортних загороджень, кілометрів | 949 | 556 | 393 |  | облаштування протитранспортних загороджень | Мінінфраструктури | державний бюджет | 419,581 | 239,841 | 179,74 |  |
|  | протяжність облаштованих стаціонарних дротяних загороджень, кілометрів | 807 | 360 | 447 |  | облаштування стаціонарних дротяних загороджень | Мінінфраструктури | державний бюджет | 2 247,478 | 969,203 | 1 278,275 |  |
|  | кількість закупленої інженерної техніки, одиниць | 20 | 9 | 4 | 7 | закупівля інженерної техніки для облаштування ЛПІС | Адміністрація Держприкордонслужби | державний бюджет | 150,861 | 64,331 | 30,364 | 56,166 |
|  | кількість облаштованих посадкових майданчиків для вертольотів, одиниць | 60 | 22 | 19 | 19 | облаштування злітно-посадкових майданчиків для вертольотів | Адміністрація Держприкордонслужби | державний бюджет | 6,846 | 2,372 | 2,175 | 2,299 |
|  | кількість облаштованих причалів для малих прикордонних катерів, одиниць | 8 |  |  | 8 | облаштування причалів для малих прикордонних катерів | Адміністрація Держприкордонслужби | державний бюджет | 0,968 |  |  | 0,968 |
|  | протяжність ЛПІС, облаштованої комплексною системою спостереження, кілометрів | 2193 | 1084 | 352 | 757 | розгортання комплексної системи спостереження | Мінінфраструктури | державний бюджет | 2 985,382 | 1 402,521 | 482,956 | 1 099,905 |
| Усього за завданням 2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 598,587 | 6 994,651 | 4 650,508 | 3 953,428 |
| Усього за напрямом 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 186,181 | 7 061,766 | 5 092,485 | 4 031,93 |
| ІІІ. Інженерно-технічне облаштування ділянки державного кордону з державами - членами ЄС | рівень облаштування ділянок державного кордону з  державами - членами ЄС, відсотків | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Відведення земельних ділянок | протяжність об’єднаних земельних ділянок для облаштування ЛПІС у власності органів Держприкордонслужби, кілометрів | 741 |  |  | 741 | оформлення органами Держприкордонслужби прав постійного користування земельними ділянками | Адміністрація Держприкордонслужби | державний бюджет | 44,831 |  |  | 44,831 |
|  | протяжність відчужених земельних ділянок, що перебували у приватній власності, кілометрів | 0,4 |  |  | 0,4 | відчуження земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності та об’єднання земельних ділянок (їх частин), що перебувають у приватній власності | Львівська облдержадміністрація | державний бюджет | 0,121 |  |  | 0,121 |
| Усього за завданням 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,952 |  |  | 44,952 |
| 3.2. Облаштування прикордонних просік вздовж державного кордону | протяжність облаштованих просік, кілометрів | 148 |  |  | 148 | облаштування прикордонних просік для розгортання ЛПІС | Держлісагентство | державний бюджет | 1,048 |  |  | 1,048 |
| Усього за завданням 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,048 |  |  | 1,048 |
| 3.3. Захист від розмиву та переформування берегів на прикордонних водах | протяжність берегоукріплення, кілометрів | 321 |  |  | 321 | будівництво захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, гідротехнічних споруд, здійснення берегоукріплення, розчищення та регулювання русел річок, каналів і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | Держводагентство | державний бюджет | 1 463,02 |  |  | 1 463,02 |
| Усього за завданням 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 463,02 |  |  | 1 463,02 |
| 3.4. Створення системи інженерних споруд та загороджень | протяжність ЛПІС, на яку виготовлено проектну документацію, кілометрів | 1358 |  |  | 1358 | опрацювання та затвердження технічних завдань | Адміністрація Держприкордонслужби |  |  |  |  |  |
|  | виготовлення проектної документації на будівництво | Мінінфраструктури | державний бюджет | 328,598 |  |  | 328,598 |
|  | протяжність побудованих відомчих (прикордонних) автомобільних доріг, кілометрів | 884 |  |  | 884 | будівництво відомчих (прикордонних) автомобільних доріг | Мінінфраструктури | державний бюджет | 5 346,832 |  |  | 5 346,832 |
|  | протяжність облаштованих стаціонарних дротяних загороджень, кілометрів | 218 |  |  | 218 | облаштування стаціонарних дротяних загороджень | Мінінфраструктури | державний бюджет | 659,506 |  |  | 659,506 |
|  | протяжність ЛПІС, облаштованої комплексною системою спостереження, кілометрів | 1358 |  |  | 1358 | розгортання комплексної системи спостереження | Мінінфраструктури | державний бюджет | 1 971,591 |  |  | 1 971,591 |
| Усього за завданням 3.4. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 306,527 |  |  | 8 306,527 |
| Усього за напрямом 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 815,547 |  |  | 9 815,547 |
| Усього за виконавцями: |  |  |  |  |  |  | Адміністрація Держприкордонслужби |  | 1 373,687 | 1 000 | 137,874 | 235,813 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мінінфраструктури |  | 32 685,911 | 15 867,42 | 4 617,969 | 12 200,522 |
|  |  |  |  |  |  |  | Держводагентство |  | 1 724,87 | 99,96 | 161,89 | 1 463,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | Держлісагентство |  | 5,415 | 2,729 | 1,638 | 1,048 |
|  |  |  |  |  |  |  | Держгеокадастр |  | 13,215 | 4,405 | 4,405 | 4,405 |
|  |  |  |  |  |  |  | ДАЗВ |  | 17,6 | 17,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Луганська облдержадміністрація |  | 102,852 | 102,852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Харківська облдержадміністрація |  | 84,963 | 84,963 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сумська облдержадміністрація |  | 64,785 | 64,785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Чернігівська облдержадміністрація |  | 37,977 | 37,977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Житомирська облдержадміністрація |  | 0,636 | 0,636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рівненська облдержадміністрація |  | 3,409 | 3,409 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Волинська облдержадміністрація |  | 9,001 | 9,001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Чернівецька облдержадміністрація |  | 28,597 |  |  | 28,597 |
|  |  |  |  |  |  |  | Вінницька облдержадміністрація |  | 36,172 |  | 9,731 | 26,441 |
|  |  |  |  |  |  |  | Одеська облдержадміністрація |  | 158,978 |  | 158,978 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Львівська облдержадміністрація |  | 0,121 |  |  | 0,121 |
| Усього за Програмою | | | | | |  |  |  | 36 348,189 | 17 295,737 | 5 092,485 | 13 959,967 |